附件1：

|  |
| --- |
| 绩效目标申报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 剑阁县开封镇2022年省级财政衔接资金以工代赈项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 开封镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 303 |
|  其中：财政拨款 | 303 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置点连接道路 | 4.9公里 |
| 新建排水渠系 | 1.37公里 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥99% |
| 项目开工率 | 100% |
| 时效指标 | 投资计划分解（转发）用时 | 20个工作日 |
| 成本指标 | 村道路投资 | 52.78万元/公里 |
| 水利设施投资 | 32.41万元/公里 |
| 效益指标 | 社会效益 | 劳务报酬占省级投资比例 | 0.15 |
| 受益贫困人口数 | ≥255人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与工程建设的贫困群众满意度 | ≥95% |

附件2：

|  |
| --- |
| 绩效目标申报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 剑阁县开封镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 开封镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 378 |
|  其中：财政拨款 | 378 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 新建园区产业道路3.9公里，新建排洪渠303米，新建道路路边沟1.6公里，整治山坪塘7口，新建蓄水池1口，新建灌溉渠2公里。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  产业园区配套设施建设 | 1处 |
| 产业园区道路 | 3.9千米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目投资成本 | 378万元/村 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目区农村基础设施条件 | 改善 |
| 社会效益 | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥15% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

附件3：

|  |
| --- |
| 绩效目标申报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 剑阁县王河镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 王河镇人民政府 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 358 |
|  其中：财政拨款 | 358 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | 7.2公里 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥98% |
| 开工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位投资 | 50万元/公里 |
| 效益指标 | 经济效益 | 项目区农村基础设施条件 | 改善 |
| 社会效益 | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥15% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

附件4：

|  |
| --- |
| 绩效目标申报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 金仙镇西河村村民委员会 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 金仙镇西河安置点铺设管网1000米，新建微水池2口，水泵1套。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设管网 | 1000米 |
| 新建微水池 | 2口 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥98% |
| 开工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位投资 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益贫困人口数 | 37人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 绩效目标申报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 开封镇迎水村村民委员会 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 开封镇迎水村安置点新建蓄水池2口500立方米，安置点堡坎一处60立方米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 | 2口 |
| 堡坎一处 | 60立方米 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥98% |
| 开工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位投资 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益贫困人口数 | 255人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| 绩效目标申报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 木马镇共同村村民委员会 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 木马镇共同村尖子山安置点新建化粪池3格50立方米，污水排污管网延伸500米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建化粪池 | 50立方米 |
| 污水排污管网 | 500米 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥98% |
| 开工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位投资 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益贫困人口数 | 75人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 绩效目标申报表 |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 项目负责人及联系电话 | 何友志08396621355 |
| 主管部门 | 剑阁县以工代赈办公室 | 实施单位 | 杨村镇龙鞍社区 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 杨村镇龙鞍社区杨村坪安置点新建人行观光步梯50米，扶手栏杆100米，新建排水渠85米。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人行观光步梯 | 50米 |
| 新建排水渠 | 85米 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | ≥98% |
| 开工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位投资 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益贫困人口数 | 207人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |