剑阁县林业局2022年财政涉农资金统筹整合使用方案

	项目类别和名称
	建设任务
	项目计划投资（万元）
	整合后资金使用监管责任单位
	受益对象（累计）

	
	实施

地点
	建设规模及内容
	建设标准
	建设进度计划
	总投资
	其中：整合资金投入
	整合涉农资金来源
	
	已脱贫村（个）
	乡村振兴重点帮扶村（个）
	已脱贫户（户）
	监测户（户）

	合计
	
	
	
	
	1841.5
	1841.5
	
	
	28
	11
	6550
	212

	一、林业园区
	
	
	
	
	541.6
	541.6
	
	
	2
	
	219
	7

	(一）二龙核桃现代林业园区提升建设项目
	
	
	
	
	348.6
	348.6
	
	
	
	
	46
	1

	二龙园区生产作业道建设项目
	下寺镇二龙村
	作业道路路基扩宽2.1公里，硬化作业道0.7公里2.5米宽、0.3公里3米宽、加宽硬化1.1公里
	作业道路路面宽度为2.5米、3米宽，厚度18厘米
	12月完工
	51
	51
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	46
	1

	二龙园区核桃、中药材初加工生产线补短提升补助项目
	下寺镇二龙村
	改造补短提升核桃仁、中药材初加工生产线1条
	生产线达到符合食品生产许可要求
	12月完工
	20
	20
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	46
	1

	二龙核桃现代林业园区植被恢复项目
	下寺镇二龙村
	园区林旅融合节点植被恢复2500平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	49
	49
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	46
	1

	二龙园区经营主体贷款贴息补助项目
	下寺镇二龙村
	贷款200万元贴息补助
	符合相关文件规定和要求
	12月完工
	4.5
	4.5
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	46
	1

	二龙园区宣传标牌建设项目
	下寺镇二龙村
	建固定标牌一副
	字：4*4米画面，落地高4米
	12月完工
	6.1
	6.1
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	46
	1

	二龙园区科技试验及生产管理用房建设补短

项目
	下寺镇二龙村
	科研及生产用房1500平方米
	轻钢结构
	12月完工
	200
	200
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	46
	1

	二龙园区花卉育苗基地建设补短项目
	下寺镇二龙村
	低效林改造120亩；苗木补助100亩
	砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1厘米,苗高60厘米,根系发达，成活率90%
	12月完工
	18
	18
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	46
	1

	（二）木马金魁笋用竹园区基础配套设施建设项目
	木马金魁村
	生产管理房地面铺设渗水砖及生态亭车场1000平方米，入口干道30米，挡土保坎100米
	达到建设要求
	12月完工
	100
	100
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	1
	
	65
	3

	（三）水池园区排水渠建设项目
	普安镇水池村
	新建排水渠4000米
	建设50*50*50厘米、40*40*40厘米等其他规格硬化渠，达到保持水土和排水通畅
	12月完工
	93
	93
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	
	108
	3

	二、林业特色产业
	
	
	
	
	663.9
	663.9
	
	
	19
	6
	4134
	129

	1、木质食用菌
	2个乡镇2个村
	7万棒
	
	
	7
	7
	
	
	0
	0
	132
	4

	义兴镇黑木耳

种植项目
	义兴镇甘水村
	黑木耳种植4万棒
	成活率95%
	12月完工
	4
	4
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	85
	3

	张王镇黑木耳

种植项目
	张王镇嘉陵村
	黑木耳种植3万棒
	成活率95%
	12月完工
	3
	3
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	47
	1

	核桃产业

巩固管护
	7个乡镇12个村
	770亩
	
	
	16
	16
	
	
	5
	2
	1420
	39

	核桃产业

巩固管护
	开封镇天珠村
	核桃管护120亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	3
	3
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	1
	
	113
	2

	核桃产业

巩固管护
	开封镇和平社区
	核桃管护75亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1.5
	1.5
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	
	
	70
	2

	核桃产业

巩固管护
	开封镇马林村
	核桃管护50亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1
	1
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	1
	
	144
	4

	核桃产业

巩固管护
	白龙镇河垭村
	核桃管护75亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1.5
	1.5
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	1
	
	210
	

	核桃产业

巩固管护
	白龙镇三湾村
	核桃管护50亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产

要求
	12月完工
	1
	1
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	
	
	64
	

	核桃产业

巩固管护
	羊岭镇石城村
	核桃管护75亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1.5
	1.5
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	
	1
	239
	15

	核桃产业

巩固管护
	涂山镇厚子铺村
	核桃管护25亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	0.5
	0.5
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	
	
	99
	3

	核桃产业

巩固管护
	涂山镇迎新村
	核桃管护75亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1.5
	1.5
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	1
	
	197
	3

	核桃产业

巩固管护
	义兴镇甘水村
	核桃管护50亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1
	1
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	
	
	85
	3

	核桃产业

巩固管护
	鹤龄镇金珠村
	核桃管护50亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1
	1
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	
	
	101
	1

	核桃产业

巩固管护
	鹤龄镇赤化社区
	核桃管护50亩
	施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求
	12月完工
	1
	1
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	
	
	46
	

	核桃产业

巩固管护
	剑门关镇元岭村
	核桃管护75亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	1.5
	1.5
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	
	1
	1
	52
	6

	3、中药材产业
	2个乡镇3个村
	1370亩
	
	
	67.4
	67.4
	
	
	2
	
	206
	4

	开封镇艾草

种植项目
	开封镇胜利村
	艾草种植150亩
	成活率80%以上，面积保存率90%以上
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	1
	
	102
	3

	开封镇川芎

种植项目
	开封镇杨岭村
	川芎种植220亩
	成活率80%以上，面积保存率90%以上
	12月完工
	4.4
	4.4
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	1
	
	88
	

	下寺镇淫羊藿

种植项目
	下寺镇下寺社区
	淫羊藿种植1000亩
	成活率80%以上，面积保存率90%以上
	12月完工
	60
	60
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	16
	1

	4、林业科技推广示范项目
	6个乡镇17个村
	标准化基地建设3200亩，林业技术培训1000人次
	
	
	70
	70
	
	
	7
	2
	1304
	43

	下寺镇冠京村核桃标准化基地

建设
	下寺镇冠京村
	核桃管护260亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	86
	3

	下寺镇空木村核桃标准化基地

建设
	下寺镇空木村
	核桃管护380亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	4.5
	4.5
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	1
	
	63
	3

	下寺镇三江社区核桃标准化基地建设
	下寺镇三江社区
	核桃管护300亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	4
	4
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	28
	

	下寺镇桅杆村核桃标准化基地

建设
	下寺镇桅杆村
	核桃管护150亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	1
	1
	98
	1

	普安镇长春村核桃标准化基地

建设
	普安镇长春村
	核桃管护180亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	1
	
	74
	2

	普安镇剑公社区核桃标准化基地建设
	普安镇剑公社区
	核桃管护150亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	49
	3

	普安镇二郎村核桃标准化基地

建设
	普安镇二郎村
	核桃管护160亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	91
	3

	普安镇前锋村核桃标准化基地

建设
	普安镇前锋村
	核桃管护150亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	104
	4

	普安镇石庙村核桃标准化基地

建设
	普安镇石庙村
	核桃管护100亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	1
	
	163
	3

	汉阳镇永泉村核桃标准化基地

建设
	汉阳镇永泉村
	核桃管护160亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	1
	
	94
	5

	汉阳镇东青村核桃标准化基地

建设
	汉阳镇东青村
	核桃管护100亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	1
	
	76
	6

	汉阳镇壮岭村核桃标准化基地

建设
	汉阳镇壮岭村
	核桃管护150亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	1
	47
	

	剑门关镇高峰村核桃标准化基地建设
	剑门关镇高峰村
	核桃管护150亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	68
	

	姚家镇银溪村核桃标准化基地

建设
	姚家镇银溪村
	核桃管护100亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	1
	
	80
	4

	姚家镇北庙村核桃标准化基地

建设
	姚家镇北庙村
	核桃管护180亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	67
	

	江口镇木林坝社区核桃标准化基地建设
	江口镇木林坝社区
	核桃管护380亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	4.5
	4.5
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	71
	2

	江口镇陵丰村核桃标准化基地

建设
	江口镇陵丰村
	核桃管护150亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化基地要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	45
	4

	标准化林业产业技术培训
	全县
	林业技术培训

1000人
	
	12月完工
	15
	15
	中央财政林业改革发展资金（第一批）
	县林业局
	
	
	
	

	5、林业特色产业示范基地
	6个乡镇8个村
	
	
	
	340.5
	340.5
	
	
	5
	2
	1072
	39

	剑北园区元宝枫产业基地建设

项目
	汉阳镇壮岭村、壮山村
	低效林改造642亩；栽植元宝枫642亩
	成活率80%以上，面积保存率90%以上
	12月完工
	160.5
	160.5
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	1
	126
	1

	剑北园区林下中药材种植项目
	汉阳镇壮岭村、壮山村
	林下种植中药材

250亩
	成活率80%以上，面积保存率90%以上
	12月完工
	15
	15
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	1
	126
	1

	普安镇元宝枫基地巩固补助项目
	普安镇联合村
	巩固元宝枫150亩
	施肥、除草、病虫防治、达到标准化要求
	12月完工
	3
	3
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	1
	
	106
	4

	公兴镇油茶基地建设补助项目
	公兴镇凤凰村、文林村
	种植油茶440亩
	完成油茶栽植面积220亩，成活率达到85%以上
	12月完工
	22
	22
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	2
	
	446
	19

	公兴镇油橄榄基地建设补助项目
	公兴镇凤凰村
	新建油橄榄基地

150亩
	成活率85%以上，面积保存率90%以上
	12月完工
	9
	9
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	
	195
	2

	樵店乡核桃基地疏密改造补助

项目
	樵店乡中岩村
	疏密100亩，改造20亩
	疏密后和新移栽核桃密度控制在15株/亩以下，新移栽成活达到80%

以上
	12月完工
	3
	3
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	58
	2

	柳沟镇油茶园区种植补助项目
	柳沟镇垂泉村
	低效林改造300亩；藤椒更替改造200亩，栽植油茶500亩
	完成油茶栽植面积500亩，成活率达到85%以上
	12月完工
	125
	125
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	
	81
	8

	姚家镇林下养殖土鸡博览园区森林抚育补助项目
	姚家镇元宝村
	森林及林下抚育

100亩
	达到林下

无杂灌
	12月完工
	3
	3
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	1
	60
	3

	6、剑阁县国有林场油茶保障性苗圃项目
	普安镇、公兴镇、姚家镇
	普安镇30亩、公兴镇50亩、姚家镇80亩
	使用适合我省的审（认）定良种，保障油茶产业种苗需求
	12月完工
	150
	150
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	
	

	国家林木良种苗木培育补贴

项目
	普安镇小玲珑社区
	培育硕星良种核桃穗芽120万条
	穗条粗度≥1.5厘米，长度≥50厘米,木质化一年生枝条，芽口饱满、无病虫害、无干稍、无机械损伤
	12月完工
	13
	13
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	
	

	三、生态建设
	
	
	
	
	636
	636
	
	
	7
	5
	2197
	76

	1、生态植被恢复及绿化项目
	
	
	
	
	411
	411
	
	
	7
	5
	2197
	76

	剑北粮油园区节点植被恢复建设项目
	汉阳镇壮岭村、壮山村
	壮岭村退化林修复500亩；景观节点及园区干道植被恢复3500平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	50
	50
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	1
	126
	1

	剑南粮油农业园区植被恢复建设项目
	白龙镇红岩村、杨村镇官店村、公兴金山村
	干道植被恢复2公里、河堤植被恢复5公里，粮食博物馆、综合体及景观节点植被恢复4000平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	43
	43
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	1
	409
	12

	下普快速生态植被维护项目
	普安镇碑梁村、城北村、民主村，下寺镇中心、小剑村、三江村、双旗村
	生态植被恢复60000平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	28
	28
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	2
	2
	422
	27

	易地搬迁集中安置点植被恢复建设项目
	杨村镇龙鞍社区
	植被恢复1100平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	11
	11
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	72
	3

	易地搬迁集中安置点植被恢复建设项目
	开封镇迎水村
	植被恢复2000

平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	20
	20
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	52
	1

	植被恢复建设

项目
	普安镇剑坪村、民主村
	植被恢复3000

平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	14
	14
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	171
	10

	生态植被提升建设项目
	下寺镇中心村、雷鸣社区
	中心村生态教育基地植被提升及配套1800平方米，雷鸣社区高架桥植被恢复栽植大乔木香樟140株
	成活率达到90%以上
	12月完工
	25
	25
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	58
	3

	人居环境改善绿化建设项目
	樵店乡七一社区
	滨河路绿化4000

平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	50
	50
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	122
	2

	人居环境改善绿化建设项目
	白龙镇鲁班社区、龙洞社区
	滨河路绿化10000

平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	15
	15
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	20
	

	人居环境改善绿化建设项目
	柳沟镇新民村
	驿站绿化20亩
	成活率达到90%以上
	12月完工
	30
	30
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	
	112
	6

	人居环境改善绿化建设项目
	盐店镇红旗社区、西庙村
	柳翠绿绿化1000平方米，西庙社区绿化1500平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	18
	18
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	
	170
	5

	人居环境改善绿化建设项目
	开封镇光辉社区
	场镇河堤绿化3公里，居民安置点植被恢复3000平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	50
	50
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	60
	4

	人居环境改善绿化建设项目
	金仙镇双桥村
	村重要通道5.5公里及烈士陵园绿化3000平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	17
	17
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	
	118
	

	人居环境改善绿化项目建设
	鹤龄镇永兴社区
	社区阵地绿化2000平方米，物流园区绿化4000平方米
	成活率达90%
	12月完工
	12
	12
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	1
	151
	

	人居环境改善绿化建设项目
	武连镇四合村
	村委会广场绿化1700平方米
	成活率达到90%以上
	12月完工
	7
	7
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	1
	
	131
	2

	人居环境改善绿化建设项目
	元山镇元山社区
	粮泉路行道绿化2.4公里
	成活率达到90%以上
	12月完工
	21
	21
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	3
	

	2、剑阁县国有林场2022年度松材线虫病治理项目
	剑门关镇、下寺镇、盐店镇、姚家镇
	松材线虫病面积0.6万亩，维护国有林区道路1475米
	按照松材线虫病疫木及枯死松树治理标准，采取择伐和生态疏伐方式进行建设
	12月完工
	120
	120
	中央财政林业改革发展资金（第三批）
	县林业局
	
	
	
	

	3、森林防灭火器材采购项目
	全县
	便携式高压消防泵（移动水池、水带）、语音播报器、等森林防灭火工具及物质1500个（套、箱、把、米等）
	便携式高压消防泵、移动水池、干粉灭火弹、二号工具、消防水带、语音报播器等等森林防火物质及工具，上述物质、工具都应符合国家或相应规定标准
	12月完工
	85
	85
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	
	

	4、林业产业基地巩固建设规划
	全县
	全县已建和新建林业产业基地的巩固、建设措施方案规划和一张图管理
	达到基地一张图管理要求
	12月完工
	20
	20
	省级财政林业改革发展专项资金（第二批）
	县林业局
	
	
	
	


