剑阁县2024年财政涉农资金统筹整合使用方案

为有效整合全县财政涉农资金，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共四川省委 四川省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》和《四川省财政厅 四川省乡村振兴局等12部门关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（川财农〔2021〕45号）精神，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，通过统筹整合财政涉农资金，提高资金配置效率，突出已脱贫对象和监测对象稳定增收，进一步提升农村基础设施建设，持续改善农村人居环境，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

- 基本原则

根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标任务，坚持重点瞄准已脱贫对象和监测对象，重点围绕脱贫村和乡村振兴重点帮扶村，重点倾向农业园区和优先支持联农带农富农产业发展、兼顾其他村（户）的原则，因地制宜统筹安排和管好用好整合资金。

三、实施内容

实施内容主要涉及产业发展、乡村建设行动和就业项目（具体见附件2）。

（一）产业发展，主要包括生产项目、配套设施项目、加工流通项目、产业服务支撑项目等。

1.生产项目。巩固提升村特色产业园6个、粮油基地地力培肥1000亩，培育建设畜禽养殖小区39个，新（改）建畜禽养殖场3个，发展稻田综合种养40个村（社区），支持发展新型农村集体经济15个。

2.配套设施项目。改造农业基础设施2处。

3.加工流通项目。建设农产品初加工设施3处，新建综合农事服务中心1处，打造农产品品牌，开展展销宣传及营销活动。

4.产业服务支撑项目。开展人才培育。

（二）乡村建设行动，主要包括农村无害化卫生厕所改造和人居环境整治项目。

1.新（改）建农村无害化卫生厕所。新（改）建普安镇、白龙镇、公兴镇等19个乡镇53个村3631户农户新建厕房、新建三格化粪池、老茅坑加盖等。

2.人居环境整治。开展普安镇、金仙镇、公兴镇等14个乡镇25个村的农村污水、垃圾治理。

（三）就业。补贴公益性岗位和脱贫劳动力跨省交通费用。

四、整合资金

# （一）项目投资情况。2024年，财政涉农资金项目总投资5708.5万元，其中整合涉农资金投入4399万元。

# 1.产业发展类。总投资4419.5万元，其中整合涉农资金投入3110万元。

# 2.乡村建设行动类。总投资1000万元，其中整合涉农资金投入1000万元。

3.就业类。总投资289万元，其中整合涉农资金投入289万元。

（二）整合资金来源及规模。2024年,实际整合省级财政涉农资金4399万元（详见附件1）。

五、保障措施

（一）成立机构，加强领导。成立以县政府主要领导为组长，县财政局、县乡村振兴局等相关部门负责人为成员的剑阁县统筹整合使用财政涉农资金工作领导小组，负责研究统筹整合使用财政涉农资金工作，协调解决重点困难与问题。领导小组办公室设在县财政局，具体负责财政涉农资金整合日常工作。各乡镇、县级相关部门成立工作专班，落实专人，确保财政涉农资金项目有序推进。

（二）协调配合，统筹推进。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”原则，项目资金主管部门负责资金和项目具体使用管理、公告公示、绩效评价、监督检查等工作；县纪委监委机关、县财政局、县审计局要充分发挥职能作用，加强资金使用管理，并对违法违纪问题进行查处；县财政局、县乡村振兴局等县级相关部门共同负责绩效考核工作。

（三）健全制度，规范操作。各乡镇、县级相关部门要严格按照《剑阁县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订）》《剑阁县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》中的财政涉农资金整合范围、整合程序、资金管理、项目管理、绩效评价、监督管理等内容执行，不得擅自变更内容。遇特殊情况确需调整的，必须严格按规定程序报批。资金项目下达后，应在规定时间内按要求公示公告，合规合法选择实施方式，加快实施进度，规范报账程序，及时拨付资金，完善项目库相关信息。

（四）强化监管，逗硬考核。将财政涉农资金统筹整合使用情况纳入全县年度目标考核，县纪委监委机关、县目标绩效事务中心、县财政局、县乡村振兴局、县审计局要建立多层次、多方位、多形式监督管理机制，定期不定期对财政涉农资金统筹整合使用情况开展专项检查抽查，加强事前、事中、事后全过程监管，全面保障涉农整合资金使用安全。各乡镇、县级相关部门要严格执行项目绩效申报、过程监管、绩效体现；资产类项目建成后要及时确权、移交，公益性资产要建立完善后续管护制度，经营性资产要建立完善营运机制，确保资产发挥效益。

附件：1.剑阁县2024年统筹整合财政涉农资金汇总表

2.剑阁县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划（财政涉农资金统筹整合）使用安排表

附件1

剑阁县2024年统筹整合财政涉农资金汇总表

单单位：万元

| 统筹整合财政涉农资金类型 | 资金到位规模 | 计划整合资金规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金名称 |  |  |  |
| 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4639.00 | 4399.00 | 其中：项目管理费240万元不纳入整合 |
| 审核人：杨剑雄 填表人：梁峻伟 联系电话：0839-6601878 |

附件2

剑阁县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划

（财政涉农资金统筹整合）使用安排表

| 项目类别和名称 | 建设任务 | 项目计划投资（万元） | 整合后资金使用监管责任单位 | 推广以工代赈方式项目个数 | 受益对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合资金投入 | 整合涉农资金来源（要说明资金来源层级） |  |  | 已脱贫村（个） | 乡村振兴重点帮扶村（个） | 已脱贫户（户） | 监测户（户） |
| 合计 |  |  |  |  | 5708.50 | 4399.00 |  |  | 2 | 31 | 16 | 4939 | 162 |
| 一、产业发展 |  |  |  |  | 4419.50 | 3110.00 |  |  |  | 29 | 12 | 4083 | 162 |
| （一）生产项目 |  |  |  |  | 3387.50 | 2243.00 |  |  |  | 16 | 6 | 2022 | 132 |
| 1.产业园巩固提升 |  |  |  |  | 320.40 | 264.90 |  |  |  | 1 | 1 | 553 | 17 |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇云丰村 | 新建450亩小水果园桩灌系统，其中150个水泥桩，滤水池5口及相关配套设施 | 150个水泥桩，每口滤水池10立方米 | 2024年10月 | 35.00 | 16.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇云丰村 | 改造提升2个智能大棚，维修3个葡萄大棚 | 达到温室智能大棚建设标准；达到避风向阳要求 | 2024年10月 | 100.00 | 100.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇飞凤村 | 五组改造提升猕猴桃园区60亩 | 地力培肥、架杆维修、宜机作业改造 | 2024年10月 | 84.00 | 84.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 75 | 3 |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇前锋村 | 新建80亩猕猴桃产业园微喷灌及水肥一体化设施，配套管道、设备、蓄水池、泵房 | 达到智能灌溉要求标准 | 2024年10月 | 29.00 | 13.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 102 | 2 |
| 村特色产业园巩固提升 | 王河镇新电村 | 新建猕猴桃园防风网400米，50吨冻库1个 | 防风网400米，冻库达到国家《冷库设计规范》标准 | 2024年10月 | 37.40 | 30.60 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 127 | 2 |
| 村特色产业园巩固提升 | 下寺镇峰垭村 | 巩固提升30亩桃园，提灌、滴灌等配套设施建设 | 达到智能灌溉要求标准 | 2024年11月 | 10.00 | 10.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 64 | 5 |
| 村特色产业园巩固提升 | 义兴镇红星村 | 新建100亩软籽石榴产业园滴灌设施 | 达到智能灌溉要求标准 | 2024年10月 | 25.00 | 11.30 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 93 | 3 |
| 2.种植业基地 |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 1 | 86 | 0 |
| 粮油基地巩固提升 | 汉阳镇壮山村、壮岭村 | 粮油基地地力培肥1000亩 | 按照每亩补助600元标准执行 | 2024年8月 | 60.00 | 60.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 86 |  |
| 3.养殖业基地 |  |  |  |  | 429.90 | 390.90 |  |  |  | 4 |  | 567 | 8 |
| 培育建设畜禽养殖小区 | 县域内 | 新（改扩）建生猪、肉牛羊标准化养殖场（小区）29个 | 新增能繁母猪267头，商品猪1108头；新增肉牛存村栏500头、肉羊800、母羊780只 | 2024年11月 | 254.90 | 254.90 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 87 | 1 |
| 培育建设土鸡养殖小区 | 县域内 | 新（改扩）建土鸡标准化养殖场（小区）10个 | 新增土鸡6.6万只以上，每只补助15元 | 2024年11月 | 100.00 | 100.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 14 |  |
| 新建肉牛标准化养殖场 | 香沉镇乘元社区 | 新建肉牛圈舍1000平方米 | 砖混结构1000平方米 | 2024年11月 | 41.00 | 20.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 242 | 4 |
| 新建（改建）土鸡养殖场 | 演圣镇天马村 | 扩建土鸡养殖圈舍500平方米 | 砖混结构500平方米 | 2024年11月 | 21.00 | 10.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 104 | 0 |
| 新建（改建）土鸡养殖场 | 元山镇双柳村 | 新扩建土鸡圈舍300平方米 | 砖混结构300平方米 | 2024年11月 | 13.00 | 6.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 120 | 3 |
| 4.水产养殖业发展 |  |  |  |  | 327.20 | 327.20 |  |  |  | 5 | 3 | 744 | 7 |
| 稻渔综合种养 | 白龙镇红岩村等15个村 | 巩固稻渔综合种养4961亩，其中：红岩村499.32亩,剑峰村907.6亩,古楼村384.8亩,三湾社区396.7亩,临津社区480亩,春风村430亩,先峰村374.9亩,山峰村53.61亩,碑垭村264亩,松柏村481亩,黄林村160亩,远大村212亩,禾丰村110亩,石滩村124.1亩,唐家村82.97亩 | 巩固稻渔综合种养每亩补助200元 | 2024年11月 | 99.20 | 99.20 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 135 |  |
| 稻渔综合种养 | 公兴镇金山村等9个村 | 巩固稻渔综合种养2832.36亩，其中：公兴镇金山村669.1亩、太吉村285亩、圈龙村536.15亩、金铃村669.1亩、三泉村209.8亩、宝龙村112.81亩、石马村59亩、兴峰村207.5亩、向前村83.9亩稻田鱼苗补贴 | 巩固稻渔综合种养每亩补助200元 | 2024年11月 | 56.60 | 56.60 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 105 |  |
| 稻渔综合种养 | 金仙镇复兴村等4个村 | 新建复兴村稻渔综合种养200亩；巩固提升稻渔综合种养804亩，其中：长岭村70亩，玉台村684亩，小桥村50亩 | 新建稻渔综合种养每亩补助500元，巩固稻渔综合种养每亩补助200元 | 2024年11月 | 30.00 | 30.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 69 |  |
| 稻渔综合种养 | 开封镇庆丰村 | 巩固提升稻渔综合种养108亩 | 巩固稻渔综合种养每亩补助200元 | 2024年11月 | 2.10 | 2.10 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 29 |  |
| 水产养殖项目 | 普安镇白虎村 | 甲鱼池管网建设2500米，拦河堰筑盖长70米、宽2米、高3米 | 符合国家质量要求管网2500米，拦河堰坝体病害整治、放水设施改造 | 2024年11月 | 25.00 | 25.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 102 | 4 |
| 稻渔综合种养 | 普安镇双丰村 | 新建稻渔综合种养200亩，包括：田地盖整治、沟渠开挖、管网安装、鱼苗购买等 | 新建稻渔综合种养每亩补助500元，稻渔鱼苗每亩补助200元 | 2024年11月 | 14.00 | 14.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 88 | 2 |
| 稻渔综合种养 | 香沉镇乘元社区等4个村社 | 巩固稻渔综合种养500亩，其中：乘元社区200亩、跃进社区90亩、东沟村162亩、群英村48亩 | 巩固稻渔综合种养每亩补助200元 | 2024年11月 | 10.00 | 10.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 59 |  |
| 稻渔综合种养 | 杨村镇官店村、白水村 | 巩固稻渔综合种养2000亩，其中：白水村500亩，官店村1500亩 | 巩固稻渔综合种养每亩补助200元 | 2024年11月 | 40.00 | 40.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 48 |  |
| 稻渔综合种养 | 元山镇粮丰村等3个村 | 巩固稻渔综合种养767.36亩，其中：粮丰村303.36亩、白坝村256.3亩、时古村207.7亩 | 巩固稻渔综合种养每亩补助200元 | 2024年11月 | 15.30 | 15.30 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 2 |  | 62 |  |
| 水产养殖项目 | 张王镇嘉陵村 | 新建鱼塘80亩，配套增氧、监控设备； 整治道路、进排水渠；管理用房改造等 | 田地盖整治、沟渠开挖、管网安装、鱼苗购买 | 2024年11月 | 35.00 | 35.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 47 | 1 |
| 5.支持发展新型农村集体经济项目 |  |  |  |  | 2250.00 | 1200.00 |  |  |  | 6 | 1 | 72 | 100 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 普安镇联合村 | 改造原凉山乡政府房屋35间1100平方米，改造拦马墙处原联合村委会房屋11间270平方米、新建厨房30平方米 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 6 | 4 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 剑门关镇青树村 | 新建房屋15间，约1000平方米，新建200平方米餐饮食堂1处并配套相应设施设备 | 房屋具有合理的承载性和抗震性，餐厨去达到国家卫生标准 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  |  | 1 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 元山镇福泉村 | 建设800平方米的农产品交易中心 | 集加工、仓储、展示、交易、配送于一体交易中心 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  |  | 5 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 王河镇深垭村 | 建设中药材加工基地1处，其中：新建2000平方米加工厂房、1000平方米标准化成品展示及仓储中心、2000平方米原材料晒场 | 厂房通风、安全、环保，按照设计参数完成、1000平方米标准化成品展示及仓储中心、2000平方米原材料晒场 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 3 |  |
| 支持发展新型农村集体经济 | 汉阳镇东青村 | 改扩建黄花烘干厂700平方米，并配套设施设备 | 烘干厂高效、环保、安全，设备符合国家质量要求 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 5 | 5 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 姚家镇元宝村 | 新建3000平方米剑门关土鸡林下养殖及培育基地，其中新建固定鸡舍5栋，安装1套自动投料设备及1套降温设备，新建围网2000米和道路320米 | 鸡舍5栋，设备符合国家质量要求，钢丝围网2000米，道路320米 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 13 |  |
| 支持发展新型农村集体经济 | 普安镇亮垭村 | 新建1000平方米民宿1处，其中：700平方米住宿区和300平方米餐厨区 | 房屋具有合理的承载性和抗震性，餐厨去达到国家卫生标准 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 3 | 7 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 开封镇作坊村 | 建设面积1500平方米肉牛养殖场 | 砖混结构1500平方米 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 10 | 8 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 白龙镇春风村 | 新建设总占地面积2540平方米、建筑面积400平方米的田园特色民宿，及完善附属配套设施 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 2 | 9 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 姚家镇团结村 | 通过改建闲置村委会，建设400平方米民宿，完善基础设施配套 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 4 |  |
| 支持发展新型农村集体经济 | 樵店乡七一村 | 利用闲置村级活动阵地改造建设占地面积680平方米民宿1栋，完善基础设施配套 | 房屋具有合理的承载性和抗震性 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 5 | 3 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 张王镇金号村 | 改扩建标准化肉牛养殖场1处，其中新建圈舍2200平方米，新建料仓1000平方米，修建化粪池及排污设施等，修建100立方米蓄水池1口、配套管理用房及相关设施设备 | 砖混结构2200平方米，料仓通风防雨防晒，排污设施达到环保要求，钢筋混凝土浇筑100立方米蓄水池1口、设备符合国家质量要求 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 3 | 3 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 开封镇杨岭村 | 建设中药材分选点1处，包含新建占地50平方米冻库1个、占地500平方米药材分选厂房1处，购置配套齐全器械等 | 冻库达到国家《冷库设计规范》标准、厂房通风、安全、环保，按照设计参数完成，购置配套齐全器械等 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 3 | 3 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 香沉镇群英村 | 新建冬桃产业园100亩，维修改造原闲置村委会作为仓储管理用房；购置农机11台组建社会化服务队 | 冬桃树苗栽种100亩且成活率达85%；仓储管理用房安全、环保、高效；购置农机符合国家质量标准要求 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 6 | 17 |
| 支持发展新型农村集体经济 | 羊岭镇马鞍山村 | 建设金丝皇菊加工销售中心，包含现代智慧农业销售中心、储存房加工包装间、智能除虫、监控等设施 | 集加工、仓储、展示、交易、配送于一体交易中心 | 2024年11月 | 150.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 9 | 35 |
| （一）配套设施项目 |  |  |  |  | 32.00 | 32.00 |  |  |  | 1 |  | 226 | 4 |
| 农业基础设施改造 | 鹤龄镇化林村 | 五组粮油基地新建防旱池300立方米1口 | 300立方米1口，钢筋混凝土浇筑 | 2024年10月 | 12.00 | 12.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 68 |  |
| 农业基础设施改造 | 普安镇柳垭村 | 柳垭村五组新建猕猴桃园500立方米防旱池1口 | 500立方米防旱池1口，钢筋混凝土浇筑 | 2024年10月 | 20.00 | 20.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 158 | 4 |
| （二）加工流通项目 |  |  |  |  | 978.00 | 813.00 |  |  |  | 12 | 6 | 1835 | 26 |
| 农产品初加工设施建设 | 汉阳镇壮山村 | 壮山粮油加工中心、烘干中心相关设施设备配套 | 设备符合国家安全储备粮食标准 | 2024年11月 | 40.00 | 40.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 254 | 2 |
| 农产品初加工设施建设 | 普安镇飞凤村 | 飞凤村四组新建猕猴桃产业园冻库100吨 | 达到国家《冷库设计规范》标准 | 2024年10月 | 50.00 | 50.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 75 | 3 |
| 农产品初加工设施建设 | 白龙镇春风村 | 新建6700平方米厂房，储菜池4000立方米，蔬菜种植2000亩，道路加宽1米，长度1.2公里 | 厂房通风、安全、环保，按照设计参数完成；道路路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土储菜池4000立方米1个，蔬菜种植2000亩 | 2024年11月 | 300.00 | 135.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 95 | 4 |
| 新建综合农事服务中心 | 王河镇龙凤村 | 新建粮油综合农事服务中心4800平方米，烘干等设施配套 | 钢结构4800平方米，设备符合国家质量要求 | 2024年11月 | 260.00 | 260.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 129 | 3 |
| 农产品品牌打造和质量提升 | 县域内 | 开展农产品牌打造、培育；新认证有机产品4个、续证38个，新认证绿色食品3－4个、续证14个，申报名特优新农产品2个；开展农产品品牌营销、宣传和产销对接；开展农产品生产基地建设，提升农产品质量标准；农产品品牌打造和展销平台建设项目 | 完成新认证有机产品4个、续证38个、新认证绿色食品3－4个、续证14个、名特优新农产品2个等任务 | 2024年11月 | 250.00 | 250.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 12 | 6 | 1247 | 14 |
| 展销宣传 | 县域内 | 加强剑阁本地农特产品品牌宣传、推介，宣传剑阁产品，推动产销对接，并提供不少于36平方米展位及相关搭建，促进解决农产品“卖难”问题 | 会场设置剑阁展位不少于36平方米；对剑阁活动、品牌、优秀个人等案例在主流媒体进行宣传，其中省级及以上主流媒体不少于6次 | 2024年12月 | 28.00 | 28.00 | 省级财政衔接资金 | 县商合局 |  |  |  | 35 |  |
| 营销活动及供应链提升 | 县域内 | 支持地方特色产业发展，促进剑阁产品“出村进城”，开展网络营销活动不少于3场次 | 提供不少于200平米场地用于剑阁本地农特产品企业存储；网络营销活动总销量不低于8000单；带动帮扶农特产品销售3000万元以上 | 2024年12月 | 50.00 | 50.00 | 省级财政衔接资金 | 县商合局 |  |  |  |  |  |
| （三）产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才培育 | 县域内 | 开展不少于12场次（总人次不低于300人次）数字人才技能培训工作，打造乡村振兴兴农标兵 | 培训场次不少于12场次，总受培人数不少于300人次；开展数字人才交流见面活动1场次；打造国家级相关认证的直播人员证书不少于3人，上传短视频作品每人不少于10个，短视频累计浏览量不少于20万 | 2024年12月 | 22.00 | 22.00 | 省级财政衔接资金 | 县商合局 |  |  |  |  |  |
| 二、乡村建设行动 |  |  |  |  | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 2 | 2 | 4 | 248 |  |
| 1.新（改）建农村无害化卫生厕所 | 普安镇、白龙镇、公兴镇等19个乡镇53个村 | 对普安镇、白龙镇、公兴镇、涂山镇、香沉镇等19个乡镇53个村3631户农户新建厕房、新建三格化粪池、老茅坑加盖等 | 达到“四无两化”：无渗漏、无臭味、无蚊蝇、无污染，卫生化、无害化 | 2024年11月 | 800.00 | 800.00 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 2 | 4 | 248 |  |
| 2.人居环境整治 | 普安镇、金仙镇、公兴镇等14个乡镇25个村 | 新建50、75、100立方米生活污水处理池、新建10立方垃圾房、农村公共厕所补助项目 | 按照相关行业标准执行 | 2024年12月 | 200.00 | 200.00 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 |  |  |  |  |
| 三、就业 |  |  |  |  | 289.00 | 289.00 |  |  |  |  |  | 608 |  |
| 1.公益性岗位 | 全县 | 安置脱贫户、监测户从事公益性岗位 | 按照标准为500元/月执行 | 2024年12月 | 200.00 | 200.00 | 省级财政衔接资金 | 县人社局 |  |  |  | 500 |  |
| 2.脱贫劳动力跨省交通补贴 | 全县 | 对全县脱贫劳动力（含监测对象）适当补助铁路、公路和水运( 路)交通补助 | 按照车票实际额度进行交通补助 | 2024年12月 | 50.00 | 50.00 | 省级财政衔接资金 | 县人社局 |  |  |  | 500 |  |
| 3.山洪灾害危险区公益性岗位 | 全县 | 选聘山洪灾害危险区检查责任108人 | 按每人每年不低于3600元的标准补助 | 2024年12月 | 39.00 | 39.00 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 108 |  |

信息公开选项：主动公开

剑阁县人民政府办公室                     2024年3月29日印发