附件2

剑阁县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划

（财政涉农资金统筹整合）使用安排表

	项目类别和名称
	建设任务
	项目计划投资（万元）
	整合后资金使用监管责任单位
	推广以工代赈方式项目（个）
	受益对象

	
	实施地点
	建设规模及内容
	建设标准
	建设进度计划
	总投资
	其中：整合资金投入
	整合涉农资金来源（要说明资金来源层级）
	
	
	已脱贫村（个）
	乡村振兴重点帮扶村（个）
	已脱贫户（户）
	监测户（户）

	合计
	
	
	
	
	50508.04 
	34069.00 
	
	
	25 
	136
	45
	32073 
	1310 

	一、产业发展
	
	
	
	
	43276.82 
	26908.80 
	
	
	17 
	136 
	45 
	32073 
	1069 

	（一）生产项目
	
	
	
	
	12588.99 
	5825.59 
	
	
	6 
	136 
	45 
	29380 
	965 

	1.产业园巩固提升
	
	
	
	
	2366.24 
	2148.24 
	
	
	5 
	107 
	3 
	1725 
	25 

	村特色产业园巩固提升
	汉阳镇七里村
	55亩避雨大棚干架维护、覆膜等，新建防风网1560米
	55亩避雨大棚维修
	12月完工
	75.90 
	75.90 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	村特色产业园巩固提升
	汉阳镇七里村
	七里村三、四组新建猕猴桃园微喷灌260亩
	新建猕猴桃园微喷灌260亩
	12月完工
	65.00 
	65.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	10 
	

	村特色产业园巩固提升
	汉阳镇云丰村
	三分田208个大棚更换硬质滴灌、1号大棚建设葡萄种植展示区350平米
	208个大棚更换硬质滴灌
	12月完工
	85.00 
	85.00 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	7 
	

	村特色产业园巩固提升
	汉阳镇云丰村
	小水果产业园围网建设4000米
	围网4000米
	12月完工
	20.00 
	20.00 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	
	
	27 
	

	村特色产业园巩固提升
	开封镇泉水村
	猕猴桃园区防风网500米
	防风网500米
	12月完工
	15.50 
	15.50 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	15 
	

	村特色产业园巩固提升
	柳沟镇毛坝村
	蔬菜基地新建育苗大棚667平方米
	育苗大棚667平方米
	12月完工
	19.00 
	19.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	12 
	

	村特色产业园巩固提升
	普安镇飞凤村
	新建防风网1000米
	新建防风网1000米
	12月完工
	31.00 
	31.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	
	
	27 
	

	村特色产业园巩固提升
	普安镇亮垭村
	喷滴灌管网维护300亩，新建防风网3200米
	喷滴灌管网维护300亩，防风网3200米
	12月完工
	114.20 
	114.20 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	村特色产业园巩固提升
	普安镇亮垭村、飞凤村
	猕猴桃园避雨棚维修加固253亩
	避雨棚更换33亩，维修加固220亩
	12月完工
	66.00 
	66.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	33 
	

	村特色产业园巩固提升
	普安镇松林村
	新建藤椒园围网5000米
	新建围网5000米
	12月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	
	1 
	10 
	

	村特色产业园巩固提升
	普安镇闻溪村
	蔬菜基地新建育苗大棚1334平方米，自动化育苗机1套，新建大棚5亩
	新建育苗大棚1334平方米
	12月完工
	50.00 
	50.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	10 
	

	村特色产业园巩固提升
	普安镇新华村
	猕猴桃园改造提升240亩
	猕猴桃园改造提升240亩
	12月完工
	585.00 
	380.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	25 
	

	村特色产业园巩固提升
	元山镇粮丰村
	新建防风设施500米
	新建防风设施500米
	11月完工
	20.00 
	20.00 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	204 
	

	村特色产业园巩固提升
	下寺镇中心村
	蜂糖李品种改良300亩
	蜂糖李品种改良300亩
	12月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	5 
	

	村特色产业园巩固提升
	下寺镇中心村
	维修葡萄园避雨大棚50亩
	维修葡萄园避雨大棚50亩
	9月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	村特色产业园巩固提升
	东宝镇宝石村、新梁村、双西村等
	品种改良小水果园1081亩（宝石村80亩，新梁村725亩，双西村140亩，联峰村50亩，迎春村86亩）
	按照280元/亩标准补助
	12月完工
	33.00 
	33.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	3 
	1 
	35 
	

	村特色产业园巩固提升
	剑门关镇青树村、剑门村
	新建50亩黄茶园、20亩紫茶园
	新建茶园70亩
	12月完工
	20.00 
	7.00 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	10 
	

	村特色产业园巩固提升
	普安镇、汉阳镇等乡镇
	巩固提升脱贫攻坚期间建设的村特色产业园2万亩
	巩固提升村特色产业园2万亩
	12月完工
	1111.64 
	1111.64 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	102 
	
	1250 
	25 

	2.种植业基地
	
	
	
	
	1179.19 
	1179.19 
	
	
	
	136 
	45 
	27185 
	940 

	庭院经济建设
	普安镇、公兴镇、汉阳镇等13个乡镇
	种养殖、特色服务业等庭院经济建设补助项目
	按照500至2000元/户标准补助
	11月完工
	317.19 
	317.19 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	10 
	10 
	2584 
	20 

	粮油基地巩固提升
	汉阳镇壮山村、壮岭村
	粮油基地培肥1600亩
	按照600元/亩标准补助
	8月完工
	96.00 
	96.00 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	57 
	

	特色产业示范建设
	汉阳镇壮山村
	完成150户特色产业示范建设
	按照5000元/户标准补助
	12月完工
	75.00 
	75.00 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	油茶基地扩建补助项目
	柳沟镇垂泉村、长安村，秀钟乡钟山村
	低效林改造700亩，栽植油茶700亩
	苗木为省市推荐2年生以上良种容器苗、55-108株/亩，面积完成率100%，按照2500元/亩标准补助
	12月完工
	175.00 
	175.00 
	中央财政衔接资金
	县林业局
	
	2 
	
	327 
	24 

	油茶基地中药材套种补助项目
	柳沟镇垂泉村
	中药材种植500亩
	种植多年生中药材，面积完成率100%，按照600元/亩标准补助
	10月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县林业局
	
	1 
	
	81 
	8 

	中药材基地管护巩固补助项目
	普安镇水池村
	管护提升黄柏基地400亩
	补植、施肥、除草、病虫防治，面积保存率100%
	11月完工
	12.00 
	12.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	108 
	3 

	中药材种植补助项目
	普安镇水池村
	种植紫苏、决明子等一年生中药材800亩
	面积完成率100%，按照200元/亩标准补助
	10月完工
	16.00 
	16.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	108 
	3 

	“果药”套种中药材基地扩面项目
	普安镇水池村、汉阳镇登煌村
	柑桔园套种中药材400亩（中药材水池村230亩登煌村170亩）
	种植多年生中药材，面积完成率100%,按照600元/亩标准补助
	10月完工
	24.00 
	24.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	1 
	
	202 
	5 

	园区产业管护补助项目
	下寺镇二龙村
	管护园区核桃基地2500亩
	开展施肥、病虫防治、除草、修剪等丰产管理措施
	11月完工
	75.00 
	75.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	46 
	1 

	重瓣芍药鲜花产业园建设项目
	下寺镇二龙村
	林下新种植重瓣芍药320亩
	面积完成率100%，按照600元/亩标准补助
	11月完工
	19.20 
	19.20 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	46 
	1 

	核桃高接换优补助项目
	下寺镇二龙村
	核桃高接换优600亩
	选择审（认）定良种，株成活率95%以上，芽成活率80%以上，面积完成100%，按照300元/亩标准补助
	10月完工
	18.00 
	18.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	46 
	1 

	套种林下中药材管护
	下寺镇二龙村
	套种决明子等一年生中药材900亩，管护金丝皇菊500亩
	套种一年生中药材，开展多年生中药材施肥、除草等管护措施，面积完成率100%，按照一年生中药材200元/亩，管护300元/亩标准补助
	11月完工
	33.00 
	33.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	46 
	1 

	花卉苗木基地管护补助项目
	下寺镇二龙村
	花卉苗木基地施肥、除草、排水等田管100亩
	开展施肥、病虫防治、除草、等田管措施，按照300元/亩标准补助
	11月完工
	3.00 
	3.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	46 
	1 

	木马园区笋用竹产业成效巩固
	木马镇金魁村
	笋用竹成效巩固3000亩
	开展施肥、病虫防治、除草等丰产管理措施
	11月完工
	90.00 
	90.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	1 
	
	65 
	3 

	元宝枫林下中药材套种补助项目
	汉阳壮岭村、壮山村
	套种中药材430亩
	种植多年生中药材，面积完成率100%，按照600元/亩标准补助
	11月完工
	25.80 
	25.80 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	1 
	126 
	1 

	元宝枫基地扩建项目
	汉阳壮岭村、壮山村
	低效林改造120亩，栽植油茶120亩
	元宝枫苗木为合格苗，按照2500元/亩标准补助
	12月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县林业局
	
	
	1 
	126 
	1 

	产业防风林及经果林建设项目
	汉阳七里村、壮岭村，白龙镇先峰村、春风村、公兴金岭村、圈龙村、杨村官店村等
	栽植产业防风林4公里，经果林砂糖橘600亩
	苗木为合格苗、面积完成100%
	12月完工
	140.00 
	140.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	2 
	1 
	523 
	12 

	3.养殖业基地
	
	
	
	
	6577.20 
	1071.80 
	
	
	1 
	4 
	1 
	273 
	

	改建标准化养殖场
	汉阳镇壮山村
	改建肉牛标准化养殖场圈舍700平方米
	建成标准化养殖场
	12月完工
	31.00 
	10.50 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	5 
	

	新建标准化养殖场
	张王镇紫荆村
	新建肉牛扩繁场1个，新建圈舍50000平方米，管理用房及辅助用房1500平方米，蓄水池、积液池等3000立方米等并配套相关基础设施设备等
	建成标准化养殖场
	12月完工
	6000.00 
	700.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	35 
	

	新建标准化养殖场
	盐店镇双马村
	新建肉牛标准化养殖场圈舍2000平方米
	建成标准化养殖场
	12月完工
	120.00 
	40.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	5 
	

	新(改扩)建标准化养殖场
	王河镇荣光村
	改扩建肉牛羊标准化养殖场圈舍1820平方米
	建成标准化养殖场
	12月完工
	58.00 
	27.30 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	18 
	

	新建标准化养殖场
	杨村镇龙鞍社区
	新建土鸡养殖场300平方米及相关设施配套
	新建土鸡养殖场300平方米
	12月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	40 
	

	巩固提升标准化养殖场
	王河镇群力村
	生产作业道0.2公里，配套鸡场自动饮水系统和相关设施
	建成标准化养殖场
	12月完工
	16.20 
	12.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	2 
	

	巩固提升标准化养殖场
	姚家镇钟岭村
	石桥子建围网900米、作业道0.2公里，改造圈舍800平米，添置设施设备
	建成标准化养殖场
	12月完工
	20.00 
	20.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	22 
	

	巩固提升标准化养殖场
	姚家镇元宝村
	5000米林下放养场简易作业道、2.5米宽生产作业道0.7公里，饮水系统提升380套、配套鸡苗6700羽(1斤以上)、改建堆粪塔200平米等配套消毒设施设备管理房基础完善等
	建成标准化养殖场
	12月完工
	90.00 
	90.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	15 
	

	巩固提升标准化养殖场
	木马镇庵子村
	畜禽粪污处理贮粪池200立方米及相关配套设施
	粪污处理贮粪池200立方米
	12月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	20 
	

	畜禽品种改良
	开封镇、王河镇、金仙镇、元山镇等
	引种母牛、犊牛补贴、种羊补助
	按照母牛2000元/头，犊牛1000元/头,种羊1000元/头标准补贴
	12月完工
	120.00 
	50.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	35 
	

	易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目
	杨村镇龙鞍社区
	安置点土鸡园提升，建防护栏（围栏）4200米，公共区域硬化1025平方米，道路553米，下水管网200米，移动鸡舍100个
	按照行业设计标准
	12月完工
	92.00 
	92.00 
	中央财政衔接资金
	县发改局
	1 
	
	
	76 
	

	4.水产养殖业发展
	
	
	
	
	395.16 
	395.16 
	
	
	
	7 
	5 
	197 
	

	稻田综合种养巩固提升
	白龙镇红岩村、剑峰村、先锋村等
	鱼米之乡稻田养鱼苗种补贴核心区5000亩，水产养殖基地提升3000亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	160.00 
	160.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	45 
	

	稻田综合种养巩固提升
	公兴镇金山村、金铃村等
	鱼米之乡稻田养鱼苗种补贴核心区3000亩，水产养殖基地提升2000亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	100.00 
	100.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	24 
	

	稻田养鱼苗种购买补贴
	金仙镇大顺村、小桥村、玉台村等
	鱼米之乡项目核心区433亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	8.66 
	8.66 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	23 
	

	稻田养鱼苗种购买补贴
	樵店乡七一村、蒲李村等
	鱼米之乡项目核心区650亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	13.00 
	13.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	12 
	

	稻田养鱼苗种购买补贴
	香沉镇乘元社区、跃进社区、东沟村
	鱼米之乡项目核心区500亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	10.00 
	10.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	22 
	

	稻田养鱼苗种购买补贴
	演圣镇金刚村、梁垭村、亭坝村、龙滩村
	鱼米之乡项目核心区800亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	16.00 
	16.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	2 
	1 
	24 
	

	稻田综合种养巩固提升
	杨村镇白水村、官店村等
	鱼米之乡稻田养鱼苗种补贴核心区2000亩，水产养殖基地提升1500亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	70.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	1 
	15 
	

	稻田养鱼苗种购买补贴
	元山镇粮丰村、时古村、白坝村
	鱼米之乡项目区875亩
	按照200元/亩标准补助
	11月完工
	17.50 
	17.50 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	2 
	
	32 
	

	5.扶持村集体经济项目
	
	
	
	
	2071.20 
	1031.20 
	
	
	
	
	
	
	

	扶持村集体经济项目
	下寺镇中心村
	发展壮大村集体经济，改造提升民宿10间，完善相关设施设备
	改造提升民宿10间
	11月完工
	40.00 
	40.00 
	省级财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	53 
	

	扶持村集体经济项目
	东宝镇联峰村
	购买雅拉德荣种牛15头
	按照26800元/头标准购买
	11月完工
	40.20 
	40.20 
	省级财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	
	1 
	279 
	

	扶持村集体经济项目
	汉阳镇壮岭村
	利用园区步游道两侧、掉边掉角土地种植小水果650株
	按照行业设计标准
	11月完工
	5.00 
	5.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	
	1 
	46 
	1 

	扶持村集体经济项目
	下寺镇小剑村
	三组村集体经济产业桃园管护、品改、改良、施肥100亩；村集体经济魔芋基地管护、除草、施肥120亩
	按照行业设计标准
	11月完工
	18.00 
	18.00 
	省级财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	1 
	1 
	75 
	5 

	扶持村集体经济项目
	普安镇水池村
	二组、四组、五组村办产业石榴园区管护提质增效
	按照行业设计标准
	11月完工
	18.00 
	18.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	1 
	
	111 
	3 

	扶持村集体经济项目
	下寺镇双旗村
	新建民宿637.79平方米，并完善相关基础设施
	新建民宿637.79平方米
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1
	
	131
	12

	扶持村集体经济项目
	下寺镇二龙村
	建设房屋400平方米配套相关设施，集旅游观光、休闲康养、娱乐为一体的游客接待中心
	建设房屋400平方米配套相关设施
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	46
	1

	扶持村集体经济项目
	普安镇田家村
	农旅文融合一体产业，改造提升房屋43间，新建房屋260平方米，配套附属设施设备
	农旅文融合一体产业，改造提升房屋43间，新建房屋260平方米
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	139
	4

	扶持村集体经济项目
	武连镇武五村
	建设秸秆综合利用中心1处，其中：新建厂房1200平方米，新建标准化成品展示及仓储中心200平方米；维修厂房1500平方米；修建50立方消防池一口，安装自来水管网2000米；新建原材料晒场800平方米，配套相关设施
	秸秆综合利用中心1200平方米
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1
	76
	2

	扶持村集体经济项目
	开封镇马灯村
	建设700平方米异地引种隔离中转站1个，建肉牛养殖场圈舍1000平方米
	建设700平方米异地引种隔离中转站1个，建肉牛养殖场圈舍1000平方米
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	144
	8

	扶持村集体经济项目
	王河镇新电村
	新建精品民宿2栋4套面积420平方米及配套民宿室内设施
	新建精品民宿2栋4套
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	130
	3

	扶持村集体经济项目
	元山镇时古村
	建设2000平方米功能配套的土鸡养殖圈舍，入股四川酉鸡农业发展有限公司用于土鸡养殖50万元
	建设2000平方米功能配套的土鸡养殖圈舍
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1
	
	186
	8

	扶持村集体经济项目
	剑门关镇健民村
	新建肉牛养殖场1000平方米，配套附属设施设备
	新建肉牛养殖场1000平方米，配套附属设施设备
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1
	61
	3

	扶持村集体经济项目
	白龙镇健康村
	建油菜仓库800平方米，鸡舍800平方米，围网2000米
	建油菜仓库800平方米，鸡舍800平方米，围网2000米
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	92
	1

	扶持村集体经济项目
	普安镇民主村
	改造房屋29间，桃园提升，维修提升荷花池及农耕谚语文化步道、古柏蜀道步游道等
	改造房屋29间，桃园提升，维修提升荷花池及农耕谚语文化步道、古柏蜀道步游道等
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	53
	8

	扶持村集体经济项目
	义兴镇双垭村
	新建山羊养殖场2栋1500平方米及配套设施
	新建山羊养殖场2栋1500平方米及配套设施
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1
	90
	4

	扶持村集体经济项目
	汉阳镇壮山村
	建设精品民宿，建设房屋8间、购买空调、沙发、灯具等配套设施
	建设精品民宿，建设房屋8间、购买空调、沙发、灯具等配套设施
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	79
	1

	扶持村集体经济项目
	盐店镇五指村
	盘活宅基地发展农旅融合产业，维修升级打造民宿3栋，完善基础设施配套
	盘活宅基地发展农旅融合产业，维修升级打造民宿3栋，完善基础设施配套
	12月完工
	150.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	77
	2

	（二）配套设施项目
	
	
	
	
	27916.83 
	18452.21 
	
	
	11 
	83 
	45 
	4384 
	90 

	1.农业基础设施改造
	
	
	
	
	212.00 
	204.00 
	
	
	8 
	7 
	
	126 
	1 

	农业基础设施改造
	元山镇粮丰村
	改造滴灌设施670亩
	改造滴灌设施670亩
	11月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	35 
	

	农业基础设施改造
	白龙镇摇铃村
	粮油基地建防旱池3口
	100立方米/个，钢筋混凝土浇筑
	11月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	12 
	

	农业基础设施改造
	白龙镇松柏村
	松柏村3组柠檬产业园区新建防旱池3口
	200立方米/个，钢筋混凝土浇筑
	11月完工
	24.00 
	24.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	10 
	

	农业基础设施改造
	普安镇鹤鸣村
	新建防旱池2口，生产作业道900米，入地灌溉管网1500米、围网300米，管理用房200平方米
	300立方米/个，钢筋混凝土浇筑
	11月完工
	50.00 
	50.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	24 
	1 

	农业基础设施改造
	龙源镇青杆村
	猕猴桃园新建防旱池2口
	200立方米/个，钢筋混凝土浇筑
	11月完工
	16.00 
	16.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	10 
	

	农业基础设施改造
	武连镇新桥社区
	新建防旱池2口
	200立方米/个，钢筋混凝土浇筑
	11月完工
	16.00 
	16.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	
	
	5 
	

	农业基础设施改造
	开封镇天珠村
	新建防旱池1口
	300立方米/个，钢筋混凝土浇筑
	11月完工
	12.00 
	12.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	5 
	

	农业基础设施改造
	龙源镇江石村
	新建猕猴桃园钢筋混凝土防旱池1口，粘土石墙防旱池1口。
	钢筋混凝土防旱池1口，粘土石墙防旱池1口
	11月完工
	24.00 
	16.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	
	
	10 
	

	农业基础设施改造
	羊岭镇青柏村
	新建防旱池5口
	100立方米/个，钢筋混凝土浇筑
	11月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1 
	1 
	
	15 
	

	2.产业园道路
	
	
	
	
	2778.10 
	2573.80 
	
	
	3 
	14 
	11 
	2812 
	87 

	肉牛产业园道路
	金仙镇双桥村
	新建生产作业道1.1公里
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	45.00 
	33.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	30 
	

	肉牛产业园道路
	剑门关镇茶坪村
	硬化肉牛生产作业道路1.6公里
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	65.60 
	48.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	1
	1
	
	17
	

	肉牛产业园道路
	龙源镇七宝村
	硬化生产作业道路3公里
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	123.00 
	90.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	25 
	

	肉牛产业园道路
	盐店镇双马村
	硬化养牛场道路1公里
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	41.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	12 
	

	肉牛产业园道路
	盐店镇西庙村
	硬化养牛场作业道路0.9公里
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	36.90 
	27.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	15 
	

	肉牛产业园道路
	王河镇荣光村
	硬化14户肉牛养殖园区生产作业道路2.44公里
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	100.00 
	73.20 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	10 
	

	肉羊产业园道路
	汉阳镇壮岭村
	硬化生产作业道路0.46公里，新建蓄水池1口，配套围网300米
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	55.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	12 
	

	肉牛产业园道路
	开封镇马灯村
	硬化生产作业道路1.8公里
	路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	73.80 
	54.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	20 
	

	肉牛产业园道路
	开封镇作坊村
	3公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	130.50 
	130.50 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	133 
	4 

	肉牛产业园道路
	武连镇三元村
	0.9公里、3.5米宽，1.8公里4.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层；路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	134.10 
	134.10 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	97 
	

	肉牛产业园道路
	店子镇登高村
	2公里、1米宽
	路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土
	12月完工
	36.00 
	36.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	90 
	

	园区作业道建设
	汉阳镇壮山村
	新建园区碎石作业道1.2公里
	碎石路面垫层15公分厚
	11月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	园区作业道建设
	下寺镇小剑村、中心村
	建园区作业道碎石路7.3公里，其中：新建4.3公里，加宽道路3公里
	碎石路面垫层15公分厚
	11月完工
	70.00 
	70.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	1 
	22 
	

	园区作业道建设
	杨村镇佛山村
	新建水产养殖园生产作业道路1.2公里
	路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	49.20 
	36.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1
	
	54
	

	蔬菜示范园生产作业道
	下寺镇窑沟社区
	建蔬菜示范园50亩、硬化生产作业道1公里
	路面宽3米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	62.00 
	50.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	5 
	

	元宝枫园区道路建设
	白龙镇先锋村
	2.1公里道路路基扩宽1.5米,加宽硬化1米；新建0.3公里道路开挖路基4.5米、硬化路面3.5米；新建0.2公里道路开挖路基3.5米、硬化路面2.5米
	加宽道路宽1米、18厘米厚C30水泥混凝土面层；新建道路路面宽3.5米、2.5宽，厚18厘米C30水泥混凝土面层
	10月完工
	80.00 
	80.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	1 
	
	
	22 
	2 

	园区道路硬化建设
	普安镇水池村
	新建4.5米宽路基1.2公里，硬化3.5宽道路1.2公里；新建3.5米宽路基地0.4公里，硬化0.4公里2.5米宽作业道路
	新建水泥主干硬化道路路面3.5米宽、18厘米厚C30水泥混凝土面层，新建生产作业道路路面宽3米、18厘米厚C30水泥混凝土面层
	10月完工
	90.00 
	90.00 
	中央财政衔接资金
	县林业局
	1 
	
	
	108 
	3 

	园区作业道路土坯路及地埂整治建设项目
	普安镇水池村
	新建园区道路土坯路路基3公里，地埂整治0.3公里
	新建道路路面宽4.5米，沟渠通畅，合理设置涵管，保障排水通畅；地埂整治达到排险、稳固
	10月完工
	20.00 
	20.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	108 
	3 

	水产养殖基地巩固提升
	鹤龄镇金珠村
	水产养殖基地生产道路硬化1公里，鱼塘塘埂维修整治
	路面宽3米，18厘米厚C30水泥混凝土面层
	11月完工
	45.00 
	26.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	35 
	

	柑橘产业园道路建设
	店子镇龙水村
	1.5公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	65.25 
	65.25 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	56 
	

	剑南粮油产业园道路建设
	公兴镇大垭村
	1.5公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	65.25 
	65.25 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	107 
	4 

	剑北粮油产业园道路建设
	剑门关镇新龙村
	2.7公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	117.45 
	117.45 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	56 
	10 

	水果产业园道路建设
	普安镇剑坪村
	0.14公里、4.5米宽及挡防工程
	路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层、挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑
	12月完工
	132.50 
	132.50 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	119 
	2 

	剑北园区道路建设
	下寺镇空木村
	2.5公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	108.75 
	108.75 
	省级财政衔接资金79.3万元，中央财政衔接资金29.45万元
	县交通运输局
	
	1 
	
	63 
	3 

	剑南园区稻田养鱼产业道路建设
	樵店乡新房村
	4公里、1米宽
	路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土
	12月完工
	72.00 
	72.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	96 
	2 

	烟产业园道路建设
	木马镇木马寺社区
	1.1公里、1米宽，1.5公里、3.5米宽
	路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	85.05 
	85.05 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	54 
	1 

	剑南园区产业村道路维修整治
	公兴镇吼狮村
	村道路维修整治挡墙工程250m³，路面633㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	24.00 
	24.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	166 
	

	剑北园区道路建设
	剑门关镇健民村
	村道路维修整治挡墙工程300m³，路面492㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	61 
	3 

	剑北园区道路建设
	下寺镇青溪村
	村道加宽及维修整治3公里挡墙工程735m³，路面704㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	54.00 
	54.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	1 
	86 
	2 

	雷竹产业园农村桥梁
	店子镇石岩村
	新堰涵洞（桥）新建工程
	石岩村-健全村漫水桥梁长20延米,路面宽度4.5米，桥梁全长6米
	12月完工
	69.00 
	69.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	113 
	3 

	剑北园区道路建设
	下寺镇中心村
	村道路维修整治路面维修281㎡
	路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	4.00 
	4.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	52 
	3 

	高山露地蔬菜产业园村道路建设
	羊岭镇石城社区
	1.1公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	47.85 
	47.85 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	239 
	15 

	高山露地蔬菜产业园村道路维修整治
	羊岭镇庙坝社区
	村道路维修整治0.3公里、4.5米宽挡墙工程650m³，路面774㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	50.00 
	50.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	133 
	4 

	冬桃产业园村道路维修整治
	香沉镇东沟村
	村道路维修整治挡墙工程200m³，路面211㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	111 
	4 

	高山露地蔬菜产业园村道路维修整治
	羊岭镇马鞍村
	村道路维修整治挡墙工程650m³，路面维修774㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	50.00 
	50.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	218 
	11 

	猕猴桃产业园区道路建设
	开封镇庙湾村
	村道路维修整治挡墙工程480m³，路面维修802㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	40.20 
	40.20 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	89 
	8 

	剑北园区道路建设
	汉阳镇壮岭村
	2公里、4.5米宽
	路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	110.00 
	110.00 
	省级财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	47 
	

	剑南园区道路建设
	白龙镇三湾社区
	1.2公里、4.5米宽
	路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	66.00 
	66.00 
	省级财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	64 
	

	剑南园区道路建设
	白龙镇红岩村
	1.0公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	43.50 
	43.50 
	省级财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	
	

	剑北园区道路建设
	汉阳镇翠云社区
	4.4公里、1米宽 入口改线
	路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土
	12月完工
	119.20 
	119.20 
	省级财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	6 
	

	剑南园区产业道路建设
	白龙镇槐树村
	道路维修整治7公里
	路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	55.00 
	55.00 
	省级财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	46 
	

	剑北园区道路建设
	下寺镇小剑村
	2公里、3.5米宽
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	87.00 
	87.00 
	省级财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	1 
	
	

	3.小型农田水利设施建设
	
	
	
	
	3851.73 
	3838.41 
	
	
	
	62 
	3118 
	898 
	2 

	3.1提灌站建设
	
	
	
	
	1291.73 
	1278.41 
	
	
	
	17 
	4 
	643 
	2 

	提灌站建设
	白龙镇剑峰村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	20.00 
	20.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	提灌站建设
	白龙镇三湾村、古楼村
	提灌站改造提升2处
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	10.00 
	10.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	1 
	32 
	1 

	提灌站建设
	白龙镇松柏村、剑峰村
	提灌站改造提升2处
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	20.60 
	20.60 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	13 
	

	提灌站建设
	白龙镇松柏村
	原七组(罗家山)新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	25 
	

	提灌站建设
	白龙镇远大村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	45.00 
	45.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	12 
	

	提灌站建设
	店子镇龙水村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	40.00 
	40.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	12 
	

	提灌站建设
	公兴镇三泉村
	新建提灌站2座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	15 
	

	提灌站建设
	汉阳镇七里村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	30.37 
	30.37 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	12 
	

	提灌站建设
	剑门关镇桂花村
	花梦谷产业园新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	24.58 
	24.58 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	10 
	

	提灌站建设
	江口镇灌林村
	五组新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	35.33 
	35.33 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	13 
	

	提灌站建设
	开封镇马灯村
	五组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	45.86 
	45.86 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	20 
	

	提灌站建设
	开封镇青荣村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	65.00 
	65.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1
	42
	

	提灌站建设
	柳沟镇春光村
	一组维修提灌站1座
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	10.00 
	10.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	10 
	

	提灌站建设
	木马镇井泉村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	38.36 
	38.36 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	20 
	

	提灌站建设
	木马镇七柏村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	38.00 
	38.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	12 
	

	提灌站建设
	普安镇亮垭村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	45.00 
	45.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	12 
	

	提灌站建设
	涂山镇厚子铺村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	55.00 
	55.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	20 
	

	提灌站建设
	涂山镇厚子铺村
	一组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	10.00 
	10.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	10 
	

	提灌站建设
	涂山镇涂山村
	新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	25 
	

	提灌站建设
	王河镇荣光村
	新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等，建蓄水池200立方米1个
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	55.00 
	55.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	12 
	

	提灌站建设
	王河镇蜀柏村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	40.00 
	40.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	提灌站建设
	武连镇武庵村
	二组新建提灌站1座，配套泵房、机电设备、进出水管道、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	35.00 
	35.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	15 
	

	提灌站建设
	下寺镇小剑村
	蓝莓园新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	1 
	12 
	

	提灌站建设
	下寺镇中心村
	漆树沟新建提灌站1座，泵房、机电设备、灌桩、高低压线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	40.00 
	40.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	5 
	

	提灌站建设
	香沉镇剑南村
	建泵房1座，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	35.00 
	35.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	32 
	1 

	提灌站建设
	秀钟乡太兴村
	一组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	35.00 
	35.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	10 
	

	提灌站建设
	演圣镇金刚村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	57.45 
	57.45 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	10 
	

	提灌站建设
	姚家镇柳场村
	二组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	15 
	

	提灌站建设
	姚家镇银溪村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	55.00 
	55.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	12 
	

	提灌站建设
	元山镇白坝村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	20.00 
	20.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	10 
	

	提灌站建设
	元山镇时古村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	10 
	

	提灌站建设
	元山镇粮丰村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	54.86 
	54.86 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	89 
	

	提灌站建设
	张王镇紫荆村
	新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施
	11月完工
	100.00 
	100.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	25 
	

	提灌站及山坪塘建设
	普安镇营盘社区
	营盘社区四组核桃产业园，新建提灌站一处，配套电力及管网1500米，整治堰塘1口
	按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施，对坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	66.32
	53.00 
	省级财政衔接资金
	县民宗局
	
	
	
	41
	

	3.2山坪塘整治
	
	
	
	
	2560.00 
	2560.00 
	
	
	
	136 
	45 
	3114 
	255 

	小型农田水利项目
	武连镇新桥社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	15.6
	15.6
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	武连镇五武村
	整治石河堰1道
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	9.58 
	9.58 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	武连镇正兴社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	17.30 
	17.30 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	秀钟乡双河村
	整治山坪塘1座、整治石河堰1道
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	38.66 
	38.66 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	1 
	25 
	

	小型农田水利项目
	东宝镇联峰村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	19.84 
	19.84 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	45 
	1 

	小型农田水利项目
	东宝镇迎春村
	整治山坪塘2座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	27.20 
	27.20 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	12 
	

	小型农田水利项目
	香沉镇群英村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	24.14 
	24.14 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	15 
	

	小型农田水利项目
	香沉镇跃进社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	16.57 
	16.57 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	15 
	

	小型农田水利项目
	涂山镇厚子铺村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	38.00 
	38.00 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	12 
	

	小型农田水利项目
	涂山镇东河村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	20.10 
	20.10 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	10 
	

	小型农田水利项目
	公兴镇向前村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	16.03 
	16.03 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	13 
	

	小型农田水利项目
	公兴镇宝龙村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.25 
	11.25 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	10 
	

	小型农田水利项目
	公兴镇新生村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	20.09 
	20.09 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	20 
	

	小型农田水利项目
	公兴镇圈龙社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	17.81 
	17.81 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	12 
	

	小型农田水利项目
	金仙镇赛金村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.15 
	11.15 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	12 
	

	小型农田水利项目
	金仙镇金仙社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.05 
	11.05 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	20 
	

	小型农田水利项目
	白龙镇槐树村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	17.90 
	17.90 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	10 
	

	小型农田水利项目
	白龙镇禾丰村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	16.10 
	16.10 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	25 
	

	小型农田水利项目
	白龙镇黄林村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	20.60 
	20.60 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	12 
	

	小型农田水利项目
	白龙镇摇铃村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	22.20 
	22.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	15 
	

	小型农田水利项目
	白龙镇碑垭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.20 
	11.20 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	15 
	

	小型农田水利项目
	店子镇尖山村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.77 
	11.77 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	12 
	

	小型农田水利项目
	店子镇元丰村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	13.20 
	13.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	32 
	1 

	小型农田水利项目
	店子镇联盟村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	47.87 
	47.87 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	10 
	

	小型农田水利项目
	汉阳镇壮岭村
	整治山坪塘3座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	48.60 
	48.60 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	10 
	

	小型农田水利项目
	汉阳镇壮山村
	整治山坪塘3座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	58.00 
	58.00 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	15 
	

	小型农田水利项目
	汉阳镇云丰村
	整治石河堰2道
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	15.01 
	15.01 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	12 
	

	小型农田水利项目
	汉阳镇七里村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	20.20 
	20.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	10 
	

	小型农田水利项目
	剑门关镇剑门村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.10 
	11.10 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	10 
	

	小型农田水利项目
	剑门关镇元安村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	9.50 
	9.50 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	25 
	

	小型农田水利项目
	剑门关镇健民村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	18.80 
	18.80 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	10 
	

	小型农田水利项目
	张王镇长石村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	24.30 
	24.30 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	12 
	0 

	小型农田水利项目
	张王镇苍山村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.30 
	10.30 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	25 
	

	小型农田水利项目
	木马镇柏垭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	23.04 
	23.04 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	35 
	

	小型农田水利项目
	木马镇木马寺社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	19.50 
	19.50 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	6 
	

	小型农田水利项目
	木马镇威灵村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	16.10 
	16.10 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	10 
	

	小型农田水利项目
	木马镇新庙村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	13.50 
	13.50 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	15 
	

	小型农田水利项目
	江口镇春雷村
	新建微水池1口
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.15 
	11.15 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	15 
	

	小型农田水利项目
	江口镇高堂村
	整治石河堰1道
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	6.29 
	6.29 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	江口镇新禾村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	17.17 
	17.17 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	樵店乡井田村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	23.50 
	23.50 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	樵店乡木林村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	22.10 
	22.10 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	鹤龄镇永兴社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.10 
	10.10 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	鹤龄镇龙潭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	16.60 
	16.60 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	鹤龄镇赤化社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	18.10 
	18.10 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	鹤龄镇青木村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	14.40 
	14.40 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	羊岭镇石城村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.50 
	10.50 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	羊岭镇马鞍山村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	32.08 
	32.08 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	羊岭镇钟鼓村
	整治山坪塘2座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	28.16 
	28.16 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	羊岭镇青柏村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	23.52 
	23.52 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	羊岭镇庙坝社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.18 
	10.18 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	杨村镇白水村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	32.73 
	32.73 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	杨村镇佛山村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.10 
	10.10 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	杨村镇锦屏村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	17.90 
	17.90 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	杨村镇龙鞍社区
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	23.90 
	23.90 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	杨村镇石门村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.20 
	10.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	普安镇星光村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	13.20 
	13.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	普安镇飞凤村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	12.52 
	12.52 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	普安镇松林村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	14.60 
	14.60 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	普安镇长春村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	19.50 
	19.50 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	龙源镇双台村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	12.38 
	12.38 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	龙源镇七宝村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	8.67 
	8.67 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	龙源镇梨垭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.20 
	11.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	龙源镇江石村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	18.20 
	18.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	姚家镇元宝村
	整治山坪塘2座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	23.23 
	23.23 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	姚家镇繁荣村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	13.30 
	13.30 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	盐店镇石柱村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	13.50 
	13.50 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	盐店镇红花村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	14.60 
	14.60 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	柳沟镇新民村
	整治山坪塘1座、蓄水池1口
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	54.68 
	54.68 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	下寺镇等29个乡镇
	维修养护171座小型水库
	恢复水库功能、确保水库运行安全
	12月完工
	740.00 
	740.00 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	115 
	38 
	2502 
	253 

	小型农田水利项目
	白龙镇红岩村
	整治山坪塘4座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	60.00 
	60.00 
	省级财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	
	1 
	50 
	

	小型农田水利项目
	柳沟镇三清村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.17 
	11.17 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	柳沟镇毛坝村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.22 
	11.22 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	柳沟镇光华村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.60 
	11.60 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	义兴镇红星村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	12.29 
	12.29 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	义兴镇双垭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	9.28 
	9.28 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	义兴镇甘水村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	12.20 
	12.20 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	下寺镇青溪村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	13.28 
	13.28 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	下寺镇空木村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	23.05 
	23.05 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	下寺镇峰垭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	8.58 
	8.58 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	下寺镇二龙村
	整治山坪塘2座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	20.88 
	20.88 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	柳沟镇元山村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.20 
	11.20 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	元山镇石楼村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	16.10 
	16.10 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	元山镇时古村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	14.10 
	14.10 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	元山镇粮丰村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	16.8
	16.8
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	元山镇福泉村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	14.35 
	14.35 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	演圣镇金刚村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	35.20 
	35.20 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	演圣镇亭坝村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	18.03 
	18.03 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	演圣镇龙滩村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	24.10 
	24.10 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	王河镇公店村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	17.20 
	17.20 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	王河镇鲁垭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	12.38 
	12.38 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇庄子村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	11.80 
	11.80 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇同坝村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.80 
	10.80 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇郭沟村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	18.00 
	18.00 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇回龙村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	9.32 
	9.32 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇碗泉村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	10.39 
	10.39 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇马林村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	14.40 
	14.40 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇作坊村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	25.06 
	25.06 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	小型农田水利项目
	开封镇高垭村
	整治山坪塘1座
	坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造
	12月完工
	15.80 
	15.80 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	4.高标准农田建设
	下寺镇、剑门关镇、元山镇等
	新建高标准农田4.5万亩，改造提升3.1万亩，高效节水灌溉面积0.7万亩
	新建高标准农田4.5万亩，改造提升3.1万亩，高效节水灌溉面积0.7万亩
	2024年6月完工
	21075.00 
	11836.00 
	中央农田建设补助资金
	县农业农村局
	
	
	
	548 
	

	（三）加工流通项目
	
	
	
	
	1450.00 
	1310.00 
	
	
	
	3 
	1 
	346 
	6 

	农产品初加工设施
	公兴镇宝龙村
	分选场60平方米，基础回填、平整及硬化180平方米及附属设施
	分选场60平方米，场地平整及硬化180平方米及附属设施
	11月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	25 
	

	农产品初加工设施
	白龙镇远大村
	新建冷冻库贮藏量50吨
	贮藏量50吨
	10月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	36 
	

	农产品初加工设施
	普安镇亮垭村
	新建冻库一座200吨，分选车间1处等相关设施配套
	新建冻库一座200吨
	12月完工
	200.00 
	200.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	25 
	

	农产品初加工设施
	东宝镇双西村
	新建育秧中心6亩，烘干设备一套，建设综合农事服务中心1处
	粮油综合体正常运营
	12月完工
	250.00 
	250.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	86 
	

	农产品初加工设施
	开封镇高垭村
	猕猴桃产业园新建分选车间300平米
	猕猴桃产业园新建分选车间300平米
	12月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	15 
	

	综合体设备配套
	剑门关镇双鱼村
	配套烘干设备2套、仓储设备2套，电力磅秤等设施设备
	粮油综合体正常运营
	12月完工
	180.00 
	180.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	10 
	

	粮油交易中心提升项目
	白龙镇剑峰村、先锋村
	完善提升白龙粮油农产品交易中心、先锋展销中心2处2000平方米，配套相关设施设备
	农产品交易中心正常运营
	12月完工
	35.00 
	35.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	15 
	

	农产品品牌创建
	县域内
	新认证有机产品3个、续证39个，新认证绿色食品3－4个、续证14个，剑阁大米公用品牌培育、推广，农产品展示展销，合格证、追溯制度推行，检测能力提升，有机基地建设等
	农产品品牌创建
	12月完工
	400.00 
	400.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	35 
	

	品牌打造和展销平台
	姚家镇、下寺镇、普安镇、汉阳镇
	改造提升土鸡膳食品鉴店5家
	提升土鸡膳食品鉴店5家
	12月完工
	60.00 
	60.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	
	

	秸秆处理中心
	白龙镇先锋村
	新建10万吨秸秆收贮处理中心1个
	10万吨秸秆收贮处理中心
	12月完工
	200.00 
	60.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	12 
	1 

	元宝枫代用茶加工提升建设项目
	白龙镇先锋村
	改建元宝枫代用茶加工房600平方米，配套提升元宝枫芽茶、叶茶加工生产线1条
	达到符合食品生产许可要求
	10月完工
	40.00 
	40.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	22 
	2 

	木马笋用竹园区数字信息及产品展示平台建设项目
	木马镇金魁村
	园区产业基地生产监测管理及产品质量安全溯源系统1套，配套直播间20平方米，竹产品展示厅50平方米
	达到行业标准
	10月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县林业局
	
	1 
	
	65 
	3 

	（四）产业服务支撑项目
	
	
	
	
	571.00 
	571.00 
	
	
	
	2 
	4 
	159 
	8 

	四情观测站建设
	元山镇时古村
	新建四情监测站1个
	新建四情监测站1个
	12月完工
	60.00 
	60.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	1 
	
	26 
	2 

	四情观测站建设
	王河镇荣光村
	新建四情监测站1个
	新建四情监测站1个
	12月完工
	60.00 
	60.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	13 
	1 

	四情观测站建设
	普安镇亮垭村
	新建四情监测站1个
	新建四情监测站1个
	12月完工
	60.00 
	60.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	
	15 
	

	土鸡园监管平台
	姚家镇元宝村
	新建土鸡园数字农业监管平台，配套监控设备20套等
	建成标准化养殖场
	12月完工
	100.00 
	100.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	15 
	

	村产业技术培训
	下寺镇小剑村
	建村产业巩固技能培训基地1个，建电商直播平台1个，提供本村的特色产品销售平台，开展电商直播等就业技能培训
	按照行业设计标准
	12月完工
	42.00 
	42.00 
	省级财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	1 
	1 
	75 
	5 

	林业产业技术培训
	全县
	林业产业技术培训1000人次
	培训林业产业实用操作技术人员1000人次
	11月完工
	25.00 
	25.00 
	中央财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	
	

	县聘核桃技术指导服务员
	全县
	聘请技术员4名
	指导全县核桃嫁接、施肥、修剪、病虫防治等田管技术
	12月完工
	24.00 
	24.00 
	省级财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	
	

	智慧农场建设项目
	汉阳镇壮岭村、壮山村
	新建粮油无人智慧农场200亩，配套相关设施装备
	新建智慧农场200亩
	12月完工
	200.00 
	200.00 
	中央财政衔接资金
	县农业农村局
	
	
	1 
	15 
	

	（五）小额贷款贴息
	
	
	
	
	750.00 
	750.00 
	
	
	
	136 
	45 
	
	

	小额贷款贴息
	县域内
	为全县使用5万元以下小额信贷的脱贫不稳定户进行贴息补助
	财政给予不超过5%的贴息
	12月完工
	750.00 
	750.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	
	136 
	45 
	
	

	二、乡村建设行动
	
	
	
	
	6284.22 
	6213.20 
	
	
	4 
	117 
	45 
	5150 
	231 

	（一）农村基础设施
	
	
	
	
	4041.22 
	3970.20 
	
	
	2 
	114 
	45 
	4791 
	228 

	1.农村道路建设
	
	
	
	
	1557.20 
	1493.20 
	
	
	2 
	5 
	2 
	1497 
	39 

	村道路维修整治
	店子镇元丰村
	村道路维修整治8.2公里、4.5米宽（村道路维修整治挡防工程300m³）
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑
	12月完工
	18.00 
	18.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	
	1 

	村道路维修整治
	汉阳镇壮山村
	挡防工程667m³
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑
	12月完工
	40.00 
	40.00 
	省级财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	79 
	1 

	村道路维修整治
	剑门关镇高峰村
	村道路维修整治挡墙工程170m³，路面77㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	11.30 
	11.30 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	68 
	

	村道路维修整治
	义兴镇甘水村
	村道路维修整治挡墙工程200m³，路面维修211㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	15.00 
	15.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	85 
	3 

	村道路维修整治
	盐店镇西庙村
	道路维修整治项目，挡防工程450立方，路面维修125个平方
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	28.75 
	28.75 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	166 
	2 

	村道路维修整治
	杨村镇青墟村
	村道路维修整治挡墙工程250m³，路面633㎡
	挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑
	12月完工
	24.00 
	24.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	156 
	6 

	农村桥梁
	姚家镇钟岭村
	黄家角涵洞（桥）新建工程
	钟岭村-北庙乡漫水桥梁长18延米,路面宽度4.5米，桥梁全长6米
	12月完工
	54.00 
	54.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	92 
	

	农村桥梁
	元山镇广化村
	龙滩河桥
	龙滩河桥路面宽度4.5米，桥梁全长8米
	12月完工
	140.00 
	140.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	177 
	8 

	农村桥梁
	羊岭镇钟鼓村
	剑寺桥
	分岔口至钟鼓村桥梁长25延米,路面宽度4.5米，桥梁全长6.5米
	12月完工
	151.00 
	151.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	1 
	
	230 
	6 

	农村桥梁
	江口镇陵峰村
	漫水桥改造
	漫水桥路面宽度4.5米，桥梁全长6米
	12月完工
	40.00 
	40.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	45 
	4 

	村道路建设
	白龙镇黄林村
	2.1公里、3.5米宽；漫水桥1座
	路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，漫水桥路面宽度4.5米，桥梁全长6米
	12月完工
	99.35 
	99.35 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	1 
	
	

	通村组水泥路项目
	香沉镇乘元社区
	4公里、1米宽
	路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土
	12月完工
	72.00 
	72.00 
	中央财政衔接资金
	县交通运输局
	
	
	
	241 
	8 

	通村组水泥路项目
	东宝镇联峰村
	0.6公里，3米宽
	路长0.6公里，路面宽3米，18cm厚C30水泥混凝土面层
	12月完工
	19.80 
	19.80 
	省级财政衔接资金
	县乡村振兴局
	
	
	1 
	23 
	

	组道路及塘堰建设
	普安镇鹤鸣村
	改建道路6.4公里，宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治山坪塘5口（蓄水41840立方米）
	按照行业设计标准
	12月完工
	454.00 
	390.00 
	省级财政衔接资金
	县发改局
	1 
	
	
	50 
	

	组道路及塘堰建设
	木马镇共同村
	新（改）建安置点产业道路5.16公里，宽3.5米、厚0.18米采用C30砼浇筑，整治山坪塘3口
	按照行业设计标准
	12月完工
	390.00 
	390.00 
	中央财政衔接资金
	县发改局
	1 
	
	
	85 
	

	2.农村供水保障设施
	
	
	
	
	1240.00 
	1240.00 
	
	
	
	4 
	12 
	664 
	

	农村供水保障项目
	演圣镇平坝社区
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	25.39 
	25.39 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	5 
	

	农村供水保障项目
	金仙镇双桥村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	15.70 
	15.70 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	15 
	

	农村供水保障项目
	义兴镇甘水村、红星村
	场镇供水管道改扩建工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	103.63 
	103.63 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	152 
	

	农村供水保障项目
	公兴镇宝龙村、向前村
	场镇供水管道改扩建2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	35.95 
	35.95 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	14 
	

	农村供水保障项目
	鹤龄镇永兴社区、龙潭村
	场镇供水管道改扩建2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	32.27 
	32.27 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	45 
	

	农村供水保障项目
	羊岭镇石城村、青柏村、太平社区、马鞍山村
	更换破损老旧供水管道2处、管网延伸2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	48.16 
	48.16 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	65 
	

	农村供水保障项目
	杨村镇建设村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	37.00 
	37.00 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	74 
	

	农村供水保障项目
	木马镇威灵村、松木村、井泉村、金魁村
	管网延伸3处、供水管道改扩建1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	33.50 
	33.50 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	
	86 
	

	农村供水保障项目
	江口镇闻江社区、七林村、新禾村
	场镇供水管网延伸工程3处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	97.10 
	97.10 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	1 
	1 
	156 
	

	农村供水保障项目
	张王镇苍山村、大柏村、金号村
	场镇供水管网延伸工程1处、村级分散工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	50.30 
	50.30 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	1 
	52 
	

	农村供水保障项目
	下寺镇翰林社区
	村级供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	27.20 
	27.20 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	剑门关镇剑门村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	48.00 
	48.00 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	剑门关镇茶坪村
	新建村级供水工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	62.60 
	62.60 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	1 
	
	
	

	农村供水保障项目
	汉阳镇壮山村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	26.30 
	26.30 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	普安镇飞凤村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	13.84 
	13.84 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	普安镇鹤鸣村
	新建村级供水工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	19.71 
	19.71 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	龙源镇龙源镇文远村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	28.85 
	28.85 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	龙源镇天堂村、凉胜村
	新建村级供水工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	22.43 
	22.43 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	姚家镇天字村、钟岭村
	新建高位水池2口
	提高农村供水保障率
	12月完工
	21.00 
	21.00 
	中央财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	盐店镇五指村
	新建村级供水工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	11.01 
	11.01 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	柳沟镇垂泉村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	42.60 
	42.60 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	柳沟镇团山村
	新建村级供水工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	18.76 
	18.76 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	秀钟乡柏堰村、青岭村
	场镇供水管网延伸工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	33.11 
	33.11 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	武连镇武庵村、双坪村
	场镇供水管网延伸工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	19.11 
	19.11 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	农村供水保障项目
	开封镇高垭村
	新建村级供水工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	9.50 
	9.50 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	开封镇和平社区、文庙村
	供水管道改扩建1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	19.10 
	19.10 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	开封镇马林村、石印村
	新建村级供水工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	26.65 
	26.65 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	元山镇粮丰村、时古村
	场镇供水管网延伸工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	87.00 
	87.00 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	王河镇弹垭村
	新建村级供水工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	16.51 
	16.51 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	王河镇平乐村
	供水管道改扩建1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	17.87 
	17.87 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	演圣镇亭坝村、金刚村
	村级供水管道改扩建2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	23.20 
	23.20 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	白龙镇松柏村、碑垭村
	村级分散工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	26.75 
	26.75 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	樵店乡井田村
	场镇供水管网延伸工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	16.84 
	16.84 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	农村供水保障项目
	白龙镇黄林村
	新建村级分散供水工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	9.50 
	9.50 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	农村供水保障项目
	公兴镇大凉村
	新建提水工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	30.70 
	30.70 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	1 
	1 
	
	

	农村供水保障项目
	公兴镇大垭村、三泉村
	村级分散供水工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	16.00 
	16.00 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	农村供水保障项目
	金仙镇西河村
	新建村级分散供水工程1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	7.60 
	7.60 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	农村供水保障项目
	香沉镇东沟村、乘元社区
	新建村级供水工程2处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	22.76 
	22.76 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	农村供水保障项目
	涂山镇东河村、厚子铺村
	新建调节池1口、改扩建村级集中供水站1处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	36.50 
	36.50 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	1 
	
	

	3.农村水利设施
	
	
	
	
	1132.02 
	1125.00 
	
	
	
	105 
	48 
	2630 
	189 

	剑阁县2023年农村饮水工程维修养护
	下寺镇等29个乡镇
	维修农村饮水工程165处
	提高农村供水保障率
	12月完工
	245.00 
	245.00 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	
	
	
	

	剑阁县山洪灾害防治设施维修养护费
	下寺镇等29个乡镇
	42处自动雨量站、9处自动水位站运行维护费用、运行通信费用
	按照行业设计标准及验收标准执行
	5月完工
	10.00 
	10.00 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	65 
	30 
	1650 
	136 

	剑阁县山洪灾害防治设施运行通信费
	下寺镇等29个乡镇
	42处自动雨量站、9处自动水位站
	按照行业设计标准及验收标准执行
	5月完工
	22.00 
	22.00 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	20 
	9 
	438 
	26 

	2023年剑阁县三叉河小流域治理工程
	下寺镇小剑村
	治理水土流失面积23平方公里
	防止水土流失、提高水土保持率
	12月完工
	805.00 
	805.00 
	中央水利发展资金
	县水利局
	
	20 
	9 
	438 
	26 

	光荣水库主干灌渠改造暨水肥一体化智能灌溉工程
	普安镇光荣村
	自光荣水库主坝东侧闸口途径一、二、三、五至七组（移民小区）沿线埋设Φ200PP管道3700m，并以组为界设置安全闸阀10个；在七组（移民小区果园）建设6×6×4的可容储100m3钢筋混凝土水池一口；建设100亩水肥一体化智能灌溉设施
	按照行业设计标准及验收标准执行
	12月完工
	50.02
	43.00 
	省级财政衔接资金
	县民宗局
	
	
	
	104
	1

	4.国有林场巩固提升项目
	剑门关镇梁山村
	拆除梁山村五组原危旧护林站房200㎡，建设二层砖混结构多功能森林康养经营用房320㎡，购置相关设备，完善附属工程及配套设施
	按照行业设计标准及验收标准执行
	11月完工
	112.00 
	112.00 
	中央财政衔接资金
	县林业局
	
	
	
	
	

	（二）人居环境整治
	
	
	
	
	2243.00 
	2243.00 
	
	
	2 
	3 
	4 
	359 
	3 

	1.农村卫生厕所改造
	19个乡镇45个村
	新建农村户厕4300户
	新建三格式化粪池有效容积不小于2立方米，对老粪坑密闭等方式进行治理等
	11月完工
	485.00 
	485.00 
	省级财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	2 
	4 
	248 
	

	2.集中安置点生产生活设施提升改造项目
	普安镇水池村
	在原有居民点附近原有老井的基础上，对老井进行加深、砌筑，并增添相应的抽水设施、以及安全保障措施
	按照相关行业标准执行
	12月完工
	20.00 
	20.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	1 
	
	111 
	3 

	3.人居环境整治
	江口镇、木马镇、杨村镇等
	实施农村污水治理、农村垃圾治理、村容村貌提升、农村卫生厕所改造（公共厕所）等项目建设
	按照相关行业标准执行
	12月完工
	1738.00 
	1738.00 
	省级财政衔接资金1055万元，中央财政衔接资金683万元
	县乡村振兴局
	
	
	
	
	

	三、乡村治理
	
	
	
	
	131.00 
	131.00 
	
	
	4 
	2 
	1 
	478 
	19 

	乡村治理暨精神文明阵地建设项目
	汉阳镇壮岭村
	建设村史阵地，完善乡村治理的体制机制，改造全村广播设施6处等
	按照相关行业标准执行
	12月完工
	45.00 
	45.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	
	
	1 
	46 
	1 

	乡村治理暨精神文明阵地建设项目
	普安镇水池村
	建设村史阵地，开展清单制、积分制活动，设置积分制户公示栏及农户门前三包责任牌，建设光荣先锋榜文化长廊
	按照相关行业标准执行
	12月完工
	31.00 
	31.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	1 
	
	111 
	3 

	乡村治理和精神文明阵地建设
	普安镇光荣村
	建设村史阵地，开展清单制、积分制活动，设置积分制户公示栏及农户门前三包责任牌，建设光荣先锋榜文化长廊
	按照相关行业标准执行
	12月完工
	30.00 
	30.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1 
	1 
	
	105 
	6 

	生产生活服务及网络平台建设
	普安镇水池村
	生产生活服务点和网络平台建设
	按照相关行业标准执行
	12月完工
	5.00
	5.00
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1
	
	
	111
	3

	生产生活服务及网络平台建设
	普安镇光荣村
	生产生活服务点和网络平台建设
	按照相关行业标准执行
	12月完工
	20.00
	20.00
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	1
	
	
	105
	6

	四、其他
	
	
	
	
	816.00 
	816.00 
	
	
	
	136 
	45 
	25 
	

	“雨露计划”职业教育补助
	县域内
	支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育
	按每生每学期不低于1500元的标准补助
	12月完工
	777.00 
	777.00 
	中央财政衔接资金
	县乡村振兴局
	
	136 
	45 
	
	

	公益性岗位
	县域内
	山洪灾害危险区责任人108人履职补贴
	按每人每年不低于3600元的标准补助
	12月完工
	39.00 
	39.00 
	省级财政衔接资金
	县水利局
	
	
	
	25 
	


— 40 —


