附件

剑阁县2022年实施乡村振兴林业项目建设安排表

| 项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 推广以工代赈方式项目个数 | 受益对象 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合资金投入 | 整合涉农金来源（要说明资金来源层级） |  |  | 已脱贫村（个） | 乡村振兴重点帮扶村（个） | 已脱贫户（户） | 两类监测户（户） |
| 合计 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 2 | 5 |  | 387 | 15 |
| 一、林业园区 |  |  |  |  | 886 | 886 |  |  |  | 2 |  | 167 | 7 |
| (一）二龙核桃现代林业园区提升建设项目 |  |  |  |  | 416 | 416 |  |  |  |  |  | 46 | 1 |
| 核桃成效管护 | 下寺镇二龙村1.2.3组 | 核桃成效管护3000亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 60 | 60 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 46 | 1 |
| 园区基础设施堡坎及配套提升项目 | 下寺镇二龙村1.2.3组 | 新建堡坎200米，设施配套提升4处 | 浆砌毛石堡坎 | 11月底完工 | 80 | 80 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 46 | 1 |
| 科技实验及生产管理用房建设 | 下寺镇二龙村1.2.3组 | 科研及生产用房1500平方米 | 轻钢结构 | 11月底完工 | 200 | 200 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 46 | 1 |
| 新建花卉苗木基地 | 下寺镇二龙村1.2.3组 | 低效林改造120亩；苗木补助100亩 | 砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1cm,苗高60cm,根系发达，成活率90% | 9月底完工 | 50 | 50 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 46 | 1 |
| 新栽中药材 | 下寺镇二龙村1.2.3组 | 新栽中药材金丝皇菊200亩 | 金丝皇菊成活率达到95%以上 | 5月底完工 | 12 | 12 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 46 | 1 |
| 中药材成效巩固 | 下寺镇二龙村1.2.3组 | 园区中药材成效巩固700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 14 | 14 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 46 | 1 |
| （二）木马华丰笋用竹园区提升建设项目 |  |  |  |  | 205 | 205 |  |  |  | 1 |  | 65 | 3 |
| 笋用竹成效管护 | 木马镇金魁村1.2.3.5.6组 | 笋用竹成效管护2000亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金 |  |  | 1 |  | 65 | 3 |
| 低产低效林改造及新栽 | 木马镇金魁村1.2.3.5.6组 | 低产低效林改造及新栽笋用竹180亩 | 砍伐、清杂、整地、土地埂，新栽笋用竹成活率达到95%以上 | 9月底完工 | 45 | 45 | 中央财政衔接资金 |  |  | 1 |  | 65 | 3 |
| 园区基础设施生产道路建设 | 木马镇金魁村1.2.3.5.6组 | 3.5米宽生产道路2.86公里 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，42万元/公里 | 11月底完工 | 120 | 120 | 中央财政衔接资金 |  | 1 | 1 |  | 65 | 3 |
| （三）普安水池中药材产业园区建设项目 |  |  |  |  | 265 | 265 |  |  |  | 1 |  | 56 | 3 |
| 低产低效林改造及新栽 | 普安镇水池村2.3.5组 | 低产低效林改造及新栽中药材160亩 | 砍伐、清杂、整地、土地埂，苗木地径1cm,苗高80cm,根系发达，成活率90% | 9月底完工 | 40 | 40 | 中央财政衔接资金 |  |  | 1 |  | 56 | 3 |
| 中药材成效巩固 | 普安镇水池村2.3.5组 | 中药材成效巩固450亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 9 | 9 | 中央财政衔接资金 |  |  | 1 |  | 56 | 3 |
| 园区基础设施生产道路建设 | 普安镇水池村2.3.5组 | 园区3.5米宽生产道3公里，4.5米宽生产主干道2公里 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，生产道42万元/公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，生产主干道45万元/公里 | 11月底完工 | 216 | 216 | 中央财政衔接资金 |  | 1 | 1 |  | 56 | 3 |
| 二、林业特色产业示范基地 |  |  |  |  | 114 | 114 |  |  |  | 3 |  | 220 | 8 |
| 剑阁县金银花基地 | 开封镇高池村1组、作坊村5组、杨岭村2组、义兴镇工农村1.2组 | 产业提质增效700亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 14 | 14 | 中央财政衔接资金 |  |  | 1 |  | 120 | 3 |
| 剑阁县油橄榄基地 | 开封镇鞍山村1.2.3组 | 成效巩固300亩，滴灌300亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 30 | 30 | 中央财政衔接资金 |  |  | 1 |  | 28 | 1 |
| 白龙元宝枫产业示范基地 | 白龙镇先峰村4.5.6.7组 | 元宝枫成效管护1200亩，新建元宝枫优质种苗基地100亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 34 | 34 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 22 | 2 |
| 剑门青树核桃示范基地 | 剑门关镇青树村1.2.3.4组 | 核桃成效管护900亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 18 | 18 | 中央财政衔接资金 |  |  |  |  | 28 | 0 |
| 武连枣垭核桃基地 | 武连镇枣垭村2.4.6.7组 | 产业提质增效900亩 | 施肥、除草、病虫防治、达到丰产要求 | 11月底完工 | 18 | 18 | 中央财政衔接资金 |  |  | 1 |  | 22 | 2 |