**附件4**

**剑阁县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）拟安排表**

| **项目类别和名称** | **建设任务** | | | | **项目计划投资（万元）** | | | **整合后资金使用监管责任单位** | **推广以工代赈方式项目个数** | **受益对象** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实施**  **地点** | **建设规模及内容** | **建设标准** | **建设进度计划** | **总投资** | **其中：整合资金投入** | **整合涉农资金来源（要说明资金来源层级）** | **已脱贫村（个）** | **乡村振兴重点帮扶村（个）** | **已脱贫户（户）** | **监测户（户）** |
| 合计 |  |  |  |  | 18375.00 | 5096.00 |  |  |  | 2 | 3 | 1852 | 57 |
| 扶持村集体经济项目 | 下寺镇双旗村 | 新建民宿637.79平方米，并完善相关基础设施 | 新建民宿637.79平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 131 | 12 |
| 扶持村集体经济项目 | 下寺镇二龙村 | 建设房屋400平方米配套相关设施，集旅游观光、休闲康养、娱乐为一体的游客接待中心 | 建设房屋400平方米配套相关设施 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 扶持村集体经济项目 | 普安镇田家村 | 农旅文融合一体产业，改造提升房屋43间，新建房屋260平方米，配套附属设施设备 | 农旅文融合一体产业，改造提升房屋43间，新建房屋260平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 139 | 4 |
| 扶持村集体经济项目 | 武连镇武五村 | 建设秸秆综合利用中心1处，其中：新建厂房1200平方米，新建标准化成品展示及仓储中心200平方米；维修厂房1500平方米；修建50立方消防池一口，安装自来水管网2000米；新建原材料晒场800平方米，配套相关设施 | 秸秆综合利用中心1200平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 76 | 2 |
| 扶持村集体经济项目 | 开封镇马灯村 | 建设700平方米异地引种隔离中转站1个，建肉牛养殖场圈舍1000平方米 | 建设700平方米异地引种隔离中转站1个，建肉牛养殖场圈舍1000平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 144 | 8 |
| 扶持村集体经济项目 | 王河镇新电村 | 新建精品民宿2栋4套面积420平方米及配套民宿室内设施 | 新建精品民宿2栋4套 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 130 | 3 |
| 扶持村集体经济项目 | 元山镇时古村 | 建设2000平方米功能配套的土鸡养殖圈舍，入股四川酉鸡农业发展有限公司用于土鸡养殖50万元 | 建设2000平方米功能配套的土鸡养殖圈舍 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 186 | 8 |
| 扶持村集体经济项目 | 剑门关镇健民村 | 新建肉牛养殖场1000平方米，配套附属设施设备 | 新建肉牛养殖场1000平方米，配套附属设施设备 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 61 | 3 |
| 扶持村集体经济项目 | 白龙镇健康村 | 建油菜仓库800平方米，鸡舍800平方米，围网2000米 | 建油菜仓库800平方米，鸡舍800平方米，围网2000米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 92 | 1 |
| 扶持村集体经济项目 | 普安镇民主村 | 改造房屋29间，桃园提升，维修提升荷花池及农耕谚语文化步道、古柏蜀道步游道等 | 改造房屋29间，桃园提升，维修提升荷花池及农耕谚语文化步道、古柏蜀道步游道等 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 53 | 8 |
| 扶持村集体经济项目 | 义兴镇双垭村 | 新建山羊养殖场2栋1500平方米及配套设施 | 新建山羊养殖场2栋1500平方米及配套设施 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 90 | 4 |
| 扶持村集体经济项目 | 汉阳镇壮山村 | 建设精品民宿，建设房屋8间、购买空调、沙发、灯具等配套设施 | 建设精品民宿，建设房屋8间、购买空调、沙发、灯具等配套设施 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 79 | 1 |
| 扶持村集体经济项目 | 盐店镇五指村 | 盘活宅基地发展农旅融合产业，维修升级打造民宿3栋，完善基础设施配套 | 盘活宅基地发展农旅融合产业，维修升级打造民宿3栋，完善基础设施配套 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 77 | 2 |
| 高标准农田建设 | 下寺镇、剑门关镇、元山镇等 | 补充资金建高标准农田4.5万亩，改造提升3.1万亩，高效节水灌溉面积0.7万亩 | 建高标准农田4.5万亩，改造提升3.1万亩，高效节水灌溉面积0.7万亩 | 2024年6月完工 | 16425.00 | 4186 | 中央农田建设补助资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 548 |  |