附件2

剑阁县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目规划

（财政涉农资金统筹整合）使用安排表

| 项目类别和名称 | 建设任务 | 项目计划投资（万元） | 整合后资金使用监管责任单位 | 推广以工代赈方式项目（个） | 受益对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合资金投入 | 整合涉农资金来源（要说明资金来源层级） |  |  | 已脱贫村（个） | 乡村振兴重点帮扶村（个） | 已脱贫户（户） | 监测户（户） |
| 合计 |  |  |  |  | 50508.04 | 34069.00 |  |  | 25 | 136 | 45 | 32073 | 1310 |
| 一、产业发展 |  |  |  |  | 43276.82 | 26908.80 |  |  | 17 | 136 | 45 | 32073 | 1069 |
| （一）生产项目 |  |  |  |  | 12588.99 | 5825.59 |  |  | 6 | 136 | 45 | 29380 | 965 |
| 1.产业园巩固提升 |  |  |  |  | 2366.24 | 2148.24 |  |  | 5 | 107 | 3 | 1725 | 25 |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇七里村 | 55亩避雨大棚干架维护、覆膜等，新建防风网1560米 | 55亩避雨大棚维修 | 12月完工 | 75.90 | 75.90 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇七里村 | 七里村三、四组新建猕猴桃园微喷灌260亩 | 新建猕猴桃园微喷灌260亩 | 12月完工 | 65.00 | 65.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 10 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇云丰村 | 三分田208个大棚更换硬质滴灌、1号大棚建设葡萄种植展示区350平米 | 208个大棚更换硬质滴灌 | 12月完工 | 85.00 | 85.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 7 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 汉阳镇云丰村 | 小水果产业园围网建设4000米 | 围网4000米 | 12月完工 | 20.00 | 20.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 |  |  | 27 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 开封镇泉水村 | 猕猴桃园区防风网500米 | 防风网500米 | 12月完工 | 15.50 | 15.50 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 15 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 柳沟镇毛坝村 | 蔬菜基地新建育苗大棚667平方米 | 育苗大棚667平方米 | 12月完工 | 19.00 | 19.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 12 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇飞凤村 | 新建防风网1000米 | 新建防风网1000米 | 12月完工 | 31.00 | 31.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 |  |  | 27 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇亮垭村 | 喷滴灌管网维护300亩，新建防风网3200米 | 喷滴灌管网维护300亩，防风网3200米 | 12月完工 | 114.20 | 114.20 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇亮垭村、飞凤村 | 猕猴桃园避雨棚维修加固253亩 | 避雨棚更换33亩，维修加固220亩 | 12月完工 | 66.00 | 66.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 33 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇松林村 | 新建藤椒园围网5000米 | 新建围网5000米 | 12月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 |  | 1 | 10 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇闻溪村 | 蔬菜基地新建育苗大棚1334平方米，自动化育苗机1套，新建大棚5亩 | 新建育苗大棚1334平方米 | 12月完工 | 50.00 | 50.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 10 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇新华村 | 猕猴桃园改造提升240亩 | 猕猴桃园改造提升240亩 | 12月完工 | 585.00 | 380.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 25 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 元山镇粮丰村 | 新建防风设施500米 | 新建防风设施500米 | 11月完工 | 20.00 | 20.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 204 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 下寺镇中心村 | 蜂糖李品种改良300亩 | 蜂糖李品种改良300亩 | 12月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 5 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 下寺镇中心村 | 维修葡萄园避雨大棚50亩 | 维修葡萄园避雨大棚50亩 | 9月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 东宝镇宝石村、新梁村、双西村等 | 品种改良小水果园1081亩（宝石村80亩，新梁村725亩，双西村140亩，联峰村50亩，迎春村86亩） | 按照280元/亩标准补助 | 12月完工 | 33.00 | 33.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 3 | 1 | 35 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 剑门关镇青树村、剑门村 | 新建50亩黄茶园、20亩紫茶园 | 新建茶园70亩 | 12月完工 | 20.00 | 7.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 10 |  |
| 村特色产业园巩固提升 | 普安镇、汉阳镇等乡镇 | 巩固提升脱贫攻坚期间建设的村特色产业园2万亩 | 巩固提升村特色产业园2万亩 | 12月完工 | 1111.64 | 1111.64 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 102 |  | 1250 | 25 |
| 2.种植业基地 |  |  |  |  | 1179.19 | 1179.19 |  |  |  | 136 | 45 | 27185 | 940 |
| 庭院经济建设 | 普安镇、公兴镇、汉阳镇等13个乡镇 | 种养殖、特色服务业等庭院经济建设补助项目 | 按照500至2000元/户标准补助 | 11月完工 | 317.19 | 317.19 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 10 | 10 | 2584 | 20 |
| 粮油基地巩固提升 | 汉阳镇壮山村、壮岭村 | 粮油基地培肥1600亩 | 按照600元/亩标准补助 | 8月完工 | 96.00 | 96.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 57 |  |
| 特色产业示范建设 | 汉阳镇壮山村 | 完成150户特色产业示范建设 | 按照5000元/户标准补助 | 12月完工 | 75.00 | 75.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 油茶基地扩建补助项目 | 柳沟镇垂泉村、长安村，秀钟乡钟山村 | 低效林改造700亩，栽植油茶700亩 | 苗木为省市推荐2年生以上良种容器苗、55-108株/亩，面积完成率100%，按照2500元/亩标准补助 | 12月完工 | 175.00 | 175.00 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 |  | 2 |  | 327 | 24 |
| 油茶基地中药材套种补助项目 | 柳沟镇垂泉村 | 中药材种植500亩 | 种植多年生中药材，面积完成率100%，按照600元/亩标准补助 | 10月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 |  | 1 |  | 81 | 8 |
| 中药材基地管护巩固补助项目 | 普安镇水池村 | 管护提升黄柏基地400亩 | 补植、施肥、除草、病虫防治，面积保存率100% | 11月完工 | 12.00 | 12.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 108 | 3 |
| 中药材种植补助项目 | 普安镇水池村 | 种植紫苏、决明子等一年生中药材800亩 | 面积完成率100%，按照200元/亩标准补助 | 10月完工 | 16.00 | 16.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 108 | 3 |
| “果药”套种中药材基地扩面项目 | 普安镇水池村、汉阳镇登煌村 | 柑桔园套种中药材400亩（中药材水池村230亩登煌村170亩） | 种植多年生中药材，面积完成率100%,按照600元/亩标准补助 | 10月完工 | 24.00 | 24.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  | 1 |  | 202 | 5 |
| 园区产业管护补助项目 | 下寺镇二龙村 | 管护园区核桃基地2500亩 | 开展施肥、病虫防治、除草、修剪等丰产管理措施 | 11月完工 | 75.00 | 75.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 重瓣芍药鲜花产业园建设项目 | 下寺镇二龙村 | 林下新种植重瓣芍药320亩 | 面积完成率100%，按照600元/亩标准补助 | 11月完工 | 19.20 | 19.20 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 核桃高接换优补助项目 | 下寺镇二龙村 | 核桃高接换优600亩 | 选择审（认）定良种，株成活率95%以上，芽成活率80%以上，面积完成100%，按照300元/亩标准补助 | 10月完工 | 18.00 | 18.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 套种林下中药材管护 | 下寺镇二龙村 | 套种决明子等一年生中药材900亩，管护金丝皇菊500亩 | 套种一年生中药材，开展多年生中药材施肥、除草等管护措施，面积完成率100%，按照一年生中药材200元/亩，管护300元/亩标准补助 | 11月完工 | 33.00 | 33.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 花卉苗木基地管护补助项目 | 下寺镇二龙村 | 花卉苗木基地施肥、除草、排水等田管100亩 | 开展施肥、病虫防治、除草、等田管措施，按照300元/亩标准补助 | 11月完工 | 3.00 | 3.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 木马园区笋用竹产业成效巩固 | 木马镇金魁村 | 笋用竹成效巩固3000亩 | 开展施肥、病虫防治、除草等丰产管理措施 | 11月完工 | 90.00 | 90.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  | 1 |  | 65 | 3 |
| 元宝枫林下中药材套种补助项目 | 汉阳壮岭村、壮山村 | 套种中药材430亩 | 种植多年生中药材，面积完成率100%，按照600元/亩标准补助 | 11月完工 | 25.80 | 25.80 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  | 1 | 126 | 1 |
| 元宝枫基地扩建项目 | 汉阳壮岭村、壮山村 | 低效林改造120亩，栽植油茶120亩 | 元宝枫苗木为合格苗，按照2500元/亩标准补助 | 12月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 |  |  | 1 | 126 | 1 |
| 产业防风林及经果林建设项目 | 汉阳七里村、壮岭村，白龙镇先峰村、春风村、公兴金岭村、圈龙村、杨村官店村等 | 栽植产业防风林4公里，经果林砂糖橘600亩 | 苗木为合格苗、面积完成100% | 12月完工 | 140.00 | 140.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  | 2 | 1 | 523 | 12 |
| 3.养殖业基地 |  |  |  |  | 6577.20 | 1071.80 |  |  | 1 | 4 | 1 | 273 |  |
| 改建标准化养殖场 | 汉阳镇壮山村 | 改建肉牛标准化养殖场圈舍700平方米 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 31.00 | 10.50 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 5 |  |
| 新建标准化养殖场 | 张王镇紫荆村 | 新建肉牛扩繁场1个，新建圈舍50000平方米，管理用房及辅助用房1500平方米，蓄水池、积液池等3000立方米等并配套相关基础设施设备等 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 6000.00 | 700.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 35 |  |
| 新建标准化养殖场 | 盐店镇双马村 | 新建肉牛标准化养殖场圈舍2000平方米 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 120.00 | 40.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 5 |  |
| 新(改扩)建标准化养殖场 | 王河镇荣光村 | 改扩建肉牛羊标准化养殖场圈舍1820平方米 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 58.00 | 27.30 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 18 |  |
| 新建标准化养殖场 | 杨村镇龙鞍社区 | 新建土鸡养殖场300平方米及相关设施配套 | 新建土鸡养殖场300平方米 | 12月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 40 |  |
| 巩固提升标准化养殖场 | 王河镇群力村 | 生产作业道0.2公里，配套鸡场自动饮水系统和相关设施 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 16.20 | 12.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 2 |  |
| 巩固提升标准化养殖场 | 姚家镇钟岭村 | 石桥子建围网900米、作业道0.2公里，改造圈舍800平米，添置设施设备 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 20.00 | 20.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 22 |  |
| 巩固提升标准化养殖场 | 姚家镇元宝村 | 5000米林下放养场简易作业道、2.5米宽生产作业道0.7公里，饮水系统提升380套、配套鸡苗6700羽(1斤以上)、改建堆粪塔200平米等配套消毒设施设备管理房基础完善等 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 90.00 | 90.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 15 |  |
| 巩固提升标准化养殖场 | 木马镇庵子村 | 畜禽粪污处理贮粪池200立方米及相关配套设施 | 粪污处理贮粪池200立方米 | 12月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 20 |  |
| 畜禽品种改良 | 开封镇、王河镇、金仙镇、元山镇等 | 引种母牛、犊牛补贴、种羊补助 | 按照母牛2000元/头，犊牛1000元/头,种羊1000元/头标准补贴 | 12月完工 | 120.00 | 50.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 35 |  |
| 易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 | 杨村镇龙鞍社区 | 安置点土鸡园提升，建防护栏（围栏）4200米，公共区域硬化1025平方米，道路553米，下水管网200米，移动鸡舍100个 | 按照行业设计标准 | 12月完工 | 92.00 | 92.00 | 中央财政衔接资金 | 县发改局 | 1 |  |  | 76 |  |
| 4.水产养殖业发展 |  |  |  |  | 395.16 | 395.16 |  |  |  | 7 | 5 | 197 |  |
| 稻田综合种养巩固提升 | 白龙镇红岩村、剑峰村、先锋村等 | 鱼米之乡稻田养鱼苗种补贴核心区5000亩，水产养殖基地提升3000亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 160.00 | 160.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 45 |  |
| 稻田综合种养巩固提升 | 公兴镇金山村、金铃村等 | 鱼米之乡稻田养鱼苗种补贴核心区3000亩，水产养殖基地提升2000亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 100.00 | 100.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 24 |  |
| 稻田养鱼苗种购买补贴 | 金仙镇大顺村、小桥村、玉台村等 | 鱼米之乡项目核心区433亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 8.66 | 8.66 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 23 |  |
| 稻田养鱼苗种购买补贴 | 樵店乡七一村、蒲李村等 | 鱼米之乡项目核心区650亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 13.00 | 13.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 12 |  |
| 稻田养鱼苗种购买补贴 | 香沉镇乘元社区、跃进社区、东沟村 | 鱼米之乡项目核心区500亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 10.00 | 10.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 22 |  |
| 稻田养鱼苗种购买补贴 | 演圣镇金刚村、梁垭村、亭坝村、龙滩村 | 鱼米之乡项目核心区800亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 16.00 | 16.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 2 | 1 | 24 |  |
| 稻田综合种养巩固提升 | 杨村镇白水村、官店村等 | 鱼米之乡稻田养鱼苗种补贴核心区2000亩，水产养殖基地提升1500亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 70.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 15 |  |
| 稻田养鱼苗种购买补贴 | 元山镇粮丰村、时古村、白坝村 | 鱼米之乡项目区875亩 | 按照200元/亩标准补助 | 11月完工 | 17.50 | 17.50 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 2 |  | 32 |  |
| 5.扶持村集体经济项目 |  |  |  |  | 2071.20 | 1031.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶持村集体经济项目 | 下寺镇中心村 | 发展壮大村集体经济，改造提升民宿10间，完善相关设施设备 | 改造提升民宿10间 | 11月完工 | 40.00 | 40.00 | 省级财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 53 |  |
| 扶持村集体经济项目 | 东宝镇联峰村 | 购买雅拉德荣种牛15头 | 按照26800元/头标准购买 | 11月完工 | 40.20 | 40.20 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 |  | 1 | 279 |  |
| 扶持村集体经济项目 | 汉阳镇壮岭村 | 利用园区步游道两侧、掉边掉角土地种植小水果650株 | 按照行业设计标准 | 11月完工 | 5.00 | 5.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 |  | 1 | 46 | 1 |
| 扶持村集体经济项目 | 下寺镇小剑村 | 三组村集体经济产业桃园管护、品改、改良、施肥100亩；村集体经济魔芋基地管护、除草、施肥120亩 | 按照行业设计标准 | 11月完工 | 18.00 | 18.00 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 | 1 | 75 | 5 |
| 扶持村集体经济项目 | 普安镇水池村 | 二组、四组、五组村办产业石榴园区管护提质增效 | 按照行业设计标准 | 11月完工 | 18.00 | 18.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 |  | 111 | 3 |
| 扶持村集体经济项目 | 下寺镇双旗村 | 新建民宿637.79平方米，并完善相关基础设施 | 新建民宿637.79平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 131 | 12 |
| 扶持村集体经济项目 | 下寺镇二龙村 | 建设房屋400平方米配套相关设施，集旅游观光、休闲康养、娱乐为一体的游客接待中心 | 建设房屋400平方米配套相关设施 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 46 | 1 |
| 扶持村集体经济项目 | 普安镇田家村 | 农旅文融合一体产业，改造提升房屋43间，新建房屋260平方米，配套附属设施设备 | 农旅文融合一体产业，改造提升房屋43间，新建房屋260平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 139 | 4 |
| 扶持村集体经济项目 | 武连镇武五村 | 建设秸秆综合利用中心1处，其中：新建厂房1200平方米，新建标准化成品展示及仓储中心200平方米；维修厂房1500平方米；修建50立方消防池一口，安装自来水管网2000米；新建原材料晒场800平方米，配套相关设施 | 秸秆综合利用中心1200平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 76 | 2 |
| 扶持村集体经济项目 | 开封镇马灯村 | 建设700平方米异地引种隔离中转站1个，建肉牛养殖场圈舍1000平方米 | 建设700平方米异地引种隔离中转站1个，建肉牛养殖场圈舍1000平方米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 144 | 8 |
| 扶持村集体经济项目 | 王河镇新电村 | 新建精品民宿2栋4套面积420平方米及配套民宿室内设施 | 新建精品民宿2栋4套 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 130 | 3 |
| 扶持村集体经济项目 | 元山镇时古村 | 建设2000平方米功能配套的土鸡养殖圈舍，入股四川酉鸡农业发展有限公司用于土鸡养殖50万元 | 建设2000平方米功能配套的土鸡养殖圈舍 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 186 | 8 |
| 扶持村集体经济项目 | 剑门关镇健民村 | 新建肉牛养殖场1000平方米，配套附属设施设备 | 新建肉牛养殖场1000平方米，配套附属设施设备 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 61 | 3 |
| 扶持村集体经济项目 | 白龙镇健康村 | 建油菜仓库800平方米，鸡舍800平方米，围网2000米 | 建油菜仓库800平方米，鸡舍800平方米，围网2000米 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 92 | 1 |
| 扶持村集体经济项目 | 普安镇民主村 | 改造房屋29间，桃园提升，维修提升荷花池及农耕谚语文化步道、古柏蜀道步游道等 | 改造房屋29间，桃园提升，维修提升荷花池及农耕谚语文化步道、古柏蜀道步游道等 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 53 | 8 |
| 扶持村集体经济项目 | 义兴镇双垭村 | 新建山羊养殖场2栋1500平方米及配套设施 | 新建山羊养殖场2栋1500平方米及配套设施 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 90 | 4 |
| 扶持村集体经济项目 | 汉阳镇壮山村 | 建设精品民宿，建设房屋8间、购买空调、沙发、灯具等配套设施 | 建设精品民宿，建设房屋8间、购买空调、沙发、灯具等配套设施 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 79 | 1 |
| 扶持村集体经济项目 | 盐店镇五指村 | 盘活宅基地发展农旅融合产业，维修升级打造民宿3栋，完善基础设施配套 | 盘活宅基地发展农旅融合产业，维修升级打造民宿3栋，完善基础设施配套 | 12月完工 | 150.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 77 | 2 |
| （二）配套设施项目 |  |  |  |  | 27916.83 | 18452.21 |  |  | 11 | 83 | 45 | 4384 | 90 |
| 1.农业基础设施改造 |  |  |  |  | 212.00 | 204.00 |  |  | 8 | 7 |  | 126 | 1 |
| 农业基础设施改造 | 元山镇粮丰村 | 改造滴灌设施670亩 | 改造滴灌设施670亩 | 11月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 35 |  |
| 农业基础设施改造 | 白龙镇摇铃村 | 粮油基地建防旱池3口 | 100立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 11月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 12 |  |
| 农业基础设施改造 | 白龙镇松柏村 | 松柏村3组柠檬产业园区新建防旱池3口 | 200立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 11月完工 | 24.00 | 24.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 10 |  |
| 农业基础设施改造 | 普安镇鹤鸣村 | 新建防旱池2口，生产作业道900米，入地灌溉管网1500米、围网300米，管理用房200平方米 | 300立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 11月完工 | 50.00 | 50.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 24 | 1 |
| 农业基础设施改造 | 龙源镇青杆村 | 猕猴桃园新建防旱池2口 | 200立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 11月完工 | 16.00 | 16.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 10 |  |
| 农业基础设施改造 | 武连镇新桥社区 | 新建防旱池2口 | 200立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 11月完工 | 16.00 | 16.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 |  |  | 5 |  |
| 农业基础设施改造 | 开封镇天珠村 | 新建防旱池1口 | 300立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 11月完工 | 12.00 | 12.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 5 |  |
| 农业基础设施改造 | 龙源镇江石村 | 新建猕猴桃园钢筋混凝土防旱池1口，粘土石墙防旱池1口。 | 钢筋混凝土防旱池1口，粘土石墙防旱池1口 | 11月完工 | 24.00 | 16.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 |  |  | 10 |  |
| 农业基础设施改造 | 羊岭镇青柏村 | 新建防旱池5口 | 100立方米/个，钢筋混凝土浇筑 | 11月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 15 |  |
| 2.产业园道路 |  |  |  |  | 2778.10 | 2573.80 |  |  | 3 | 14 | 11 | 2812 | 87 |
| 肉牛产业园道路 | 金仙镇双桥村 | 新建生产作业道1.1公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 45.00 | 33.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 30 |  |
| 肉牛产业园道路 | 剑门关镇茶坪村 | 硬化肉牛生产作业道路1.6公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 65.60 | 48.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 | 1 | 1 |  | 17 |  |
| 肉牛产业园道路 | 龙源镇七宝村 | 硬化生产作业道路3公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 123.00 | 90.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 25 |  |
| 肉牛产业园道路 | 盐店镇双马村 | 硬化养牛场道路1公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 41.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 12 |  |
| 肉牛产业园道路 | 盐店镇西庙村 | 硬化养牛场作业道路0.9公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 36.90 | 27.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 肉牛产业园道路 | 王河镇荣光村 | 硬化14户肉牛养殖园区生产作业道路2.44公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 100.00 | 73.20 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 10 |  |
| 肉羊产业园道路 | 汉阳镇壮岭村 | 硬化生产作业道路0.46公里，新建蓄水池1口，配套围网300米 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 55.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 12 |  |
| 肉牛产业园道路 | 开封镇马灯村 | 硬化生产作业道路1.8公里 | 路面宽3.5米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 73.80 | 54.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 20 |  |
| 肉牛产业园道路 | 开封镇作坊村 | 3公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 130.50 | 130.50 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 | 133 | 4 |
| 肉牛产业园道路 | 武连镇三元村 | 0.9公里、3.5米宽，1.8公里4.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层；路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 134.10 | 134.10 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 97 |  |
| 肉牛产业园道路 | 店子镇登高村 | 2公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 36.00 | 36.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 90 |  |
| 园区作业道建设 | 汉阳镇壮山村 | 新建园区碎石作业道1.2公里 | 碎石路面垫层15公分厚 | 11月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 园区作业道建设 | 下寺镇小剑村、中心村 | 建园区作业道碎石路7.3公里，其中：新建4.3公里，加宽道路3公里 | 碎石路面垫层15公分厚 | 11月完工 | 70.00 | 70.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 22 |  |
| 园区作业道建设 | 杨村镇佛山村 | 新建水产养殖园生产作业道路1.2公里 | 路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 49.20 | 36.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 54 |  |
| 蔬菜示范园生产作业道 | 下寺镇窑沟社区 | 建蔬菜示范园50亩、硬化生产作业道1公里 | 路面宽3米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 62.00 | 50.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 5 |  |
| 元宝枫园区道路建设 | 白龙镇先锋村 | 2.1公里道路路基扩宽1.5米,加宽硬化1米；新建0.3公里道路开挖路基4.5米、硬化路面3.5米；新建0.2公里道路开挖路基3.5米、硬化路面2.5米 | 加宽道路宽1米、18厘米厚C30水泥混凝土面层；新建道路路面宽3.5米、2.5宽，厚18厘米C30水泥混凝土面层 | 10月完工 | 80.00 | 80.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 | 1 |  |  | 22 | 2 |
| 园区道路硬化建设 | 普安镇水池村 | 新建4.5米宽路基1.2公里，硬化3.5宽道路1.2公里；新建3.5米宽路基地0.4公里，硬化0.4公里2.5米宽作业道路 | 新建水泥主干硬化道路路面3.5米宽、18厘米厚C30水泥混凝土面层，新建生产作业道路路面宽3米、18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 10月完工 | 90.00 | 90.00 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 | 1 |  |  | 108 | 3 |
| 园区作业道路土坯路及地埂整治建设项目 | 普安镇水池村 | 新建园区道路土坯路路基3公里，地埂整治0.3公里 | 新建道路路面宽4.5米，沟渠通畅，合理设置涵管，保障排水通畅；地埂整治达到排险、稳固 | 10月完工 | 20.00 | 20.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 108 | 3 |
| 水产养殖基地巩固提升 | 鹤龄镇金珠村 | 水产养殖基地生产道路硬化1公里，鱼塘塘埂维修整治 | 路面宽3米，18厘米厚C30水泥混凝土面层 | 11月完工 | 45.00 | 26.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 35 |  |
| 柑橘产业园道路建设 | 店子镇龙水村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 65.25 | 65.25 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 56 |  |
| 剑南粮油产业园道路建设 | 公兴镇大垭村 | 1.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 65.25 | 65.25 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 | 107 | 4 |
| 剑北粮油产业园道路建设 | 剑门关镇新龙村 | 2.7公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 117.45 | 117.45 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 56 | 10 |
| 水果产业园道路建设 | 普安镇剑坪村 | 0.14公里、4.5米宽及挡防工程 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层、挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 132.50 | 132.50 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 119 | 2 |
| 剑北园区道路建设 | 下寺镇空木村 | 2.5公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 108.75 | 108.75 | 省级财政衔接资金79.3万元，中央财政衔接资金29.45万元 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 63 | 3 |
| 剑南园区稻田养鱼产业道路建设 | 樵店乡新房村 | 4公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 72.00 | 72.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 96 | 2 |
| 烟产业园道路建设 | 木马镇木马寺社区 | 1.1公里、1米宽，1.5公里、3.5米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土，路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 85.05 | 85.05 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 54 | 1 |
| 剑南园区产业村道路维修整治 | 公兴镇吼狮村 | 村道路维修整治挡墙工程250m³，路面633㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 24.00 | 24.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 166 |  |
| 剑北园区道路建设 | 剑门关镇健民村 | 村道路维修整治挡墙工程300m³，路面492㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 | 61 | 3 |
| 剑北园区道路建设 | 下寺镇青溪村 | 村道加宽及维修整治3公里挡墙工程735m³，路面704㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 54.00 | 54.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 1 | 86 | 2 |
| 雷竹产业园农村桥梁 | 店子镇石岩村 | 新堰涵洞（桥）新建工程 | 石岩村-健全村漫水桥梁长20延米,路面宽度4.5米，桥梁全长6米 | 12月完工 | 69.00 | 69.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 113 | 3 |
| 剑北园区道路建设 | 下寺镇中心村 | 村道路维修整治路面维修281㎡ | 路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 4.00 | 4.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 52 | 3 |
| 高山露地蔬菜产业园村道路建设 | 羊岭镇石城社区 | 1.1公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 47.85 | 47.85 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 | 239 | 15 |
| 高山露地蔬菜产业园村道路维修整治 | 羊岭镇庙坝社区 | 村道路维修整治0.3公里、4.5米宽挡墙工程650m³，路面774㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 50.00 | 50.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 133 | 4 |
| 冬桃产业园村道路维修整治 | 香沉镇东沟村 | 村道路维修整治挡墙工程200m³，路面211㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 | 111 | 4 |
| 高山露地蔬菜产业园村道路维修整治 | 羊岭镇马鞍村 | 村道路维修整治挡墙工程650m³，路面维修774㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 50.00 | 50.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 218 | 11 |
| 猕猴桃产业园区道路建设 | 开封镇庙湾村 | 村道路维修整治挡墙工程480m³，路面维修802㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 40.20 | 40.20 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 89 | 8 |
| 剑北园区道路建设 | 汉阳镇壮岭村 | 2公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 110.00 | 110.00 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 | 47 |  |
| 剑南园区道路建设 | 白龙镇三湾社区 | 1.2公里、4.5米宽 | 路基宽5.5米，路面宽4.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 66.00 | 66.00 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 64 |  |
| 剑南园区道路建设 | 白龙镇红岩村 | 1.0公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 43.50 | 43.50 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 |  |  |
| 剑北园区道路建设 | 汉阳镇翠云社区 | 4.4公里、1米宽 入口改线 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 119.20 | 119.20 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 6 |  |
| 剑南园区产业道路建设 | 白龙镇槐树村 | 道路维修整治7公里 | 路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 55.00 | 55.00 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 46 |  |
| 剑北园区道路建设 | 下寺镇小剑村 | 2公里、3.5米宽 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 87.00 | 87.00 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 | 1 |  |  |
| 3.小型农田水利设施建设 |  |  |  |  | 3851.73 | 3838.41 |  |  |  | 62 | 3118 | 898 | 2 |
| 3.1提灌站建设 |  |  |  |  | 1291.73 | 1278.41 |  |  |  | 17 | 4 | 643 | 2 |
| 提灌站建设 | 白龙镇剑峰村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 20.00 | 20.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 提灌站建设 | 白龙镇三湾村、古楼村 | 提灌站改造提升2处 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 10.00 | 10.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 32 | 1 |
| 提灌站建设 | 白龙镇松柏村、剑峰村 | 提灌站改造提升2处 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 20.60 | 20.60 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 13 |  |
| 提灌站建设 | 白龙镇松柏村 | 原七组(罗家山)新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 25 |  |
| 提灌站建设 | 白龙镇远大村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 45.00 | 45.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 12 |  |
| 提灌站建设 | 店子镇龙水村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 40.00 | 40.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 12 |  |
| 提灌站建设 | 公兴镇三泉村 | 新建提灌站2座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 提灌站建设 | 汉阳镇七里村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 30.37 | 30.37 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 12 |  |
| 提灌站建设 | 剑门关镇桂花村 | 花梦谷产业园新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 24.58 | 24.58 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 10 |  |
| 提灌站建设 | 江口镇灌林村 | 五组新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 35.33 | 35.33 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 13 |  |
| 提灌站建设 | 开封镇马灯村 | 五组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 45.86 | 45.86 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 20 |  |
| 提灌站建设 | 开封镇青荣村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 65.00 | 65.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 42 |  |
| 提灌站建设 | 柳沟镇春光村 | 一组维修提灌站1座 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 10.00 | 10.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 10 |  |
| 提灌站建设 | 木马镇井泉村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 38.36 | 38.36 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 20 |  |
| 提灌站建设 | 木马镇七柏村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 38.00 | 38.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 12 |  |
| 提灌站建设 | 普安镇亮垭村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 45.00 | 45.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 12 |  |
| 提灌站建设 | 涂山镇厚子铺村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 55.00 | 55.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 20 |  |
| 提灌站建设 | 涂山镇厚子铺村 | 一组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 10.00 | 10.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 10 |  |
| 提灌站建设 | 涂山镇涂山村 | 新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 25 |  |
| 提灌站建设 | 王河镇荣光村 | 新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等，建蓄水池200立方米1个 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 55.00 | 55.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 12 |  |
| 提灌站建设 | 王河镇蜀柏村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 40.00 | 40.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 提灌站建设 | 武连镇武庵村 | 二组新建提灌站1座，配套泵房、机电设备、进出水管道、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 35.00 | 35.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 提灌站建设 | 下寺镇小剑村 | 蓝莓园新建提灌站1座，泵房、机电设备、进出水管道、高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 | 1 | 12 |  |
| 提灌站建设 | 下寺镇中心村 | 漆树沟新建提灌站1座，泵房、机电设备、灌桩、高低压线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 40.00 | 40.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 5 |  |
| 提灌站建设 | 香沉镇剑南村 | 建泵房1座，制度健全；电机功率18.5KW及以上和相关管网设施 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 35.00 | 35.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 32 | 1 |
| 提灌站建设 | 秀钟乡太兴村 | 一组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 35.00 | 35.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 10 |  |
| 提灌站建设 | 演圣镇金刚村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 57.45 | 57.45 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 10 |  |
| 提灌站建设 | 姚家镇柳场村 | 二组新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 提灌站建设 | 姚家镇银溪村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 55.00 | 55.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 12 |  |
| 提灌站建设 | 元山镇白坝村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 20.00 | 20.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 10 |  |
| 提灌站建设 | 元山镇时古村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 10 |  |
| 提灌站建设 | 元山镇粮丰村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 54.86 | 54.86 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 89 |  |
| 提灌站建设 | 张王镇紫荆村 | 新建提灌站1座，配套泵房、管线、机电设备、电力线路等 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施 | 11月完工 | 100.00 | 100.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 25 |  |
| 提灌站及山坪塘建设 | 普安镇营盘社区 | 营盘社区四组核桃产业园，新建提灌站一处，配套电力及管网1500米，整治堰塘1口 | 按照《四川省标准化提灌站建设指南》实施，对坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 66.32 | 53.00 | 省级财政衔接资金 | 县民宗局 |  |  |  | 41 |  |
| 3.2山坪塘整治 |  |  |  |  | 2560.00 | 2560.00 |  |  |  | 136 | 45 | 3114 | 255 |
| 小型农田水利项目 | 武连镇新桥社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 15.6 | 15.6 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 武连镇五武村 | 整治石河堰1道 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 9.58 | 9.58 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 武连镇正兴社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 17.30 | 17.30 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 秀钟乡双河村 | 整治山坪塘1座、整治石河堰1道 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 38.66 | 38.66 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 | 1 | 25 |  |
| 小型农田水利项目 | 东宝镇联峰村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 19.84 | 19.84 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 45 | 1 |
| 小型农田水利项目 | 东宝镇迎春村 | 整治山坪塘2座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 27.20 | 27.20 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 12 |  |
| 小型农田水利项目 | 香沉镇群英村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 24.14 | 24.14 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 小型农田水利项目 | 香沉镇跃进社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 16.57 | 16.57 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 小型农田水利项目 | 涂山镇厚子铺村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 38.00 | 38.00 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 12 |  |
| 小型农田水利项目 | 涂山镇东河村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 20.10 | 20.10 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇向前村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 16.03 | 16.03 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 13 |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇宝龙村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.25 | 11.25 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇新生村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 20.09 | 20.09 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 20 |  |
| 小型农田水利项目 | 公兴镇圈龙社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 17.81 | 17.81 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 12 |  |
| 小型农田水利项目 | 金仙镇赛金村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.15 | 11.15 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 12 |  |
| 小型农田水利项目 | 金仙镇金仙社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.05 | 11.05 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 20 |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇槐树村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 17.90 | 17.90 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇禾丰村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 16.10 | 16.10 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 25 |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇黄林村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 20.60 | 20.60 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 12 |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇摇铃村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 22.20 | 22.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇碑垭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.20 | 11.20 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 小型农田水利项目 | 店子镇尖山村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.77 | 11.77 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 12 |  |
| 小型农田水利项目 | 店子镇元丰村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 13.20 | 13.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 32 | 1 |
| 小型农田水利项目 | 店子镇联盟村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 47.87 | 47.87 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮岭村 | 整治山坪塘3座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 48.60 | 48.60 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇壮山村 | 整治山坪塘3座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 58.00 | 58.00 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 15 |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇云丰村 | 整治石河堰2道 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 15.01 | 15.01 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 12 |  |
| 小型农田水利项目 | 汉阳镇七里村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 20.20 | 20.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 剑门关镇剑门村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.10 | 11.10 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 剑门关镇元安村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 9.50 | 9.50 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 25 |  |
| 小型农田水利项目 | 剑门关镇健民村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 18.80 | 18.80 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 张王镇长石村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 24.30 | 24.30 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 12 | 0 |
| 小型农田水利项目 | 张王镇苍山村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.30 | 10.30 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 25 |  |
| 小型农田水利项目 | 木马镇柏垭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 23.04 | 23.04 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 35 |  |
| 小型农田水利项目 | 木马镇木马寺社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 19.50 | 19.50 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 6 |  |
| 小型农田水利项目 | 木马镇威灵村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 16.10 | 16.10 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 10 |  |
| 小型农田水利项目 | 木马镇新庙村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 13.50 | 13.50 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 15 |  |
| 小型农田水利项目 | 江口镇春雷村 | 新建微水池1口 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.15 | 11.15 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 15 |  |
| 小型农田水利项目 | 江口镇高堂村 | 整治石河堰1道 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 6.29 | 6.29 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 江口镇新禾村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 17.17 | 17.17 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 樵店乡井田村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 23.50 | 23.50 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 樵店乡木林村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 22.10 | 22.10 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇永兴社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.10 | 10.10 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇龙潭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 16.60 | 16.60 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇赤化社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 18.10 | 18.10 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 鹤龄镇青木村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 14.40 | 14.40 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇石城村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.50 | 10.50 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇马鞍山村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 32.08 | 32.08 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇钟鼓村 | 整治山坪塘2座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 28.16 | 28.16 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇青柏村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 23.52 | 23.52 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 羊岭镇庙坝社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.18 | 10.18 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇白水村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 32.73 | 32.73 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇佛山村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.10 | 10.10 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇锦屏村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 17.90 | 17.90 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇龙鞍社区 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 23.90 | 23.90 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 杨村镇石门村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.20 | 10.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇星光村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 13.20 | 13.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇飞凤村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 12.52 | 12.52 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇松林村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 14.60 | 14.60 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 普安镇长春村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 19.50 | 19.50 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 龙源镇双台村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 12.38 | 12.38 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 龙源镇七宝村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 8.67 | 8.67 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 龙源镇梨垭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.20 | 11.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 龙源镇江石村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 18.20 | 18.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 姚家镇元宝村 | 整治山坪塘2座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 23.23 | 23.23 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 姚家镇繁荣村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 13.30 | 13.30 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 盐店镇石柱村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 13.50 | 13.50 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 盐店镇红花村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 14.60 | 14.60 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 柳沟镇新民村 | 整治山坪塘1座、蓄水池1口 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 54.68 | 54.68 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 下寺镇等29个乡镇 | 维修养护171座小型水库 | 恢复水库功能、确保水库运行安全 | 12月完工 | 740.00 | 740.00 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 115 | 38 | 2502 | 253 |
| 小型农田水利项目 | 白龙镇红岩村 | 整治山坪塘4座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 60.00 | 60.00 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 |  | 1 | 50 |  |
| 小型农田水利项目 | 柳沟镇三清村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.17 | 11.17 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 柳沟镇毛坝村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.22 | 11.22 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 柳沟镇光华村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.60 | 11.60 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 义兴镇红星村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 12.29 | 12.29 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 义兴镇双垭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 9.28 | 9.28 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 义兴镇甘水村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 12.20 | 12.20 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 下寺镇青溪村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 13.28 | 13.28 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 下寺镇空木村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 23.05 | 23.05 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 下寺镇峰垭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 8.58 | 8.58 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 下寺镇二龙村 | 整治山坪塘2座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 20.88 | 20.88 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 柳沟镇元山村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.20 | 11.20 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 元山镇石楼村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 16.10 | 16.10 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 元山镇时古村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 14.10 | 14.10 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 元山镇粮丰村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 16.8 | 16.8 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 元山镇福泉村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 14.35 | 14.35 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 演圣镇金刚村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 35.20 | 35.20 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 演圣镇亭坝村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 18.03 | 18.03 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 演圣镇龙滩村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 24.10 | 24.10 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 王河镇公店村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 17.20 | 17.20 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 王河镇鲁垭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 12.38 | 12.38 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇庄子村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 11.80 | 11.80 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇同坝村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.80 | 10.80 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇郭沟村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 18.00 | 18.00 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇回龙村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 9.32 | 9.32 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇碗泉村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 10.39 | 10.39 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇马林村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 14.40 | 14.40 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇作坊村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 25.06 | 25.06 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 小型农田水利项目 | 开封镇高垭村 | 整治山坪塘1座 | 坝体病害整治、溢洪道标准化整治、放水设施改造 | 12月完工 | 15.80 | 15.80 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 4.高标准农田建设 | 下寺镇、剑门关镇、元山镇等 | 新建高标准农田4.5万亩，改造提升3.1万亩，高效节水灌溉面积0.7万亩 | 新建高标准农田4.5万亩，改造提升3.1万亩，高效节水灌溉面积0.7万亩 | 2024年6月完工 | 21075.00 | 11836.00 | 中央农田建设补助资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 548 |  |
| （三）加工流通项目 |  |  |  |  | 1450.00 | 1310.00 |  |  |  | 3 | 1 | 346 | 6 |
| 农产品初加工设施 | 公兴镇宝龙村 | 分选场60平方米，基础回填、平整及硬化180平方米及附属设施 | 分选场60平方米，场地平整及硬化180平方米及附属设施 | 11月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 25 |  |
| 农产品初加工设施 | 白龙镇远大村 | 新建冷冻库贮藏量50吨 | 贮藏量50吨 | 10月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 36 |  |
| 农产品初加工设施 | 普安镇亮垭村 | 新建冻库一座200吨，分选车间1处等相关设施配套 | 新建冻库一座200吨 | 12月完工 | 200.00 | 200.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 25 |  |
| 农产品初加工设施 | 东宝镇双西村 | 新建育秧中心6亩，烘干设备一套，建设综合农事服务中心1处 | 粮油综合体正常运营 | 12月完工 | 250.00 | 250.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 86 |  |
| 农产品初加工设施 | 开封镇高垭村 | 猕猴桃产业园新建分选车间300平米 | 猕猴桃产业园新建分选车间300平米 | 12月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 综合体设备配套 | 剑门关镇双鱼村 | 配套烘干设备2套、仓储设备2套，电力磅秤等设施设备 | 粮油综合体正常运营 | 12月完工 | 180.00 | 180.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 10 |  |
| 粮油交易中心提升项目 | 白龙镇剑峰村、先锋村 | 完善提升白龙粮油农产品交易中心、先锋展销中心2处2000平方米，配套相关设施设备 | 农产品交易中心正常运营 | 12月完工 | 35.00 | 35.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 15 |  |
| 农产品品牌创建 | 县域内 | 新认证有机产品3个、续证39个，新认证绿色食品3－4个、续证14个，剑阁大米公用品牌培育、推广，农产品展示展销，合格证、追溯制度推行，检测能力提升，有机基地建设等 | 农产品品牌创建 | 12月完工 | 400.00 | 400.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 35 |  |
| 品牌打造和展销平台 | 姚家镇、下寺镇、普安镇、汉阳镇 | 改造提升土鸡膳食品鉴店5家 | 提升土鸡膳食品鉴店5家 | 12月完工 | 60.00 | 60.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  |  |  |
| 秸杆处理中心 | 白龙镇先锋村 | 新建10万吨秸杆收贮处理中心1个 | 10万吨秸杆收贮处理中心 | 12月完工 | 200.00 | 60.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 12 | 1 |
| 元宝枫代用茶加工提升建设项目 | 白龙镇先锋村 | 改建元宝枫代用茶加工房600平方米，配套提升元宝枫芽茶、叶茶加工生产线1条 | 达到符合食品生产许可要求 | 10月完工 | 40.00 | 40.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  | 22 | 2 |
| 木马笋用竹园区数字信息及产品展示平台建设项目 | 木马镇金魁村 | 园区产业基地生产监测管理及产品质量安全溯源系统1套，配套直播间20平方米，竹产品展示厅50平方米 | 达到行业标准 | 10月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 |  | 1 |  | 65 | 3 |
| （四）产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 571.00 | 571.00 |  |  |  | 2 | 4 | 159 | 8 |
| 四情观测站建设 | 元山镇时古村 | 新建四情监测站1个 | 新建四情监测站1个 | 12月完工 | 60.00 | 60.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  | 1 |  | 26 | 2 |
| 四情观测站建设 | 王河镇荣光村 | 新建四情监测站1个 | 新建四情监测站1个 | 12月完工 | 60.00 | 60.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 13 | 1 |
| 四情观测站建设 | 普安镇亮垭村 | 新建四情监测站1个 | 新建四情监测站1个 | 12月完工 | 60.00 | 60.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  |  | 15 |  |
| 土鸡园监管平台 | 姚家镇元宝村 | 新建土鸡园数字农业监管平台，配套监控设备20套等 | 建成标准化养殖场 | 12月完工 | 100.00 | 100.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 15 |  |
| 村产业技术培训 | 下寺镇小剑村 | 建村产业巩固技能培训基地1个，建电商直播平台1个，提供本村的特色产品销售平台，开展电商直播等就业技能培训 | 按照行业设计标准 | 12月完工 | 42.00 | 42.00 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 | 1 | 75 | 5 |
| 林业产业技术培训 | 全县 | 林业产业技术培训1000人次 | 培训林业产业实用操作技术人员1000人次 | 11月完工 | 25.00 | 25.00 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  |  |  |
| 县聘核桃技术指导服务员 | 全县 | 聘请技术员4名 | 指导全县核桃嫁接、施肥、修剪、病虫防治等田管技术 | 12月完工 | 24.00 | 24.00 | 省级财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  |  |  |
| 智慧农场建设项目 | 汉阳镇壮岭村、壮山村 | 新建粮油无人智慧农场200亩，配套相关设施装备 | 新建智慧农场200亩 | 12月完工 | 200.00 | 200.00 | 中央财政衔接资金 | 县农业农村局 |  |  | 1 | 15 |  |
| （五）小额贷款贴息 |  |  |  |  | 750.00 | 750.00 |  |  |  | 136 | 45 |  |  |
| 小额贷款贴息 | 县域内 | 为全县使用5万元以下小额信贷的脱贫不稳定户进行贴息补助 | 财政给予不超过5%的贴息 | 12月完工 | 750.00 | 750.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 |  | 136 | 45 |  |  |
| 二、乡村建设行动 |  |  |  |  | 6284.22 | 6213.20 |  |  | 4 | 117 | 45 | 5150 | 231 |
| （一）农村基础设施 |  |  |  |  | 4041.22 | 3970.20 |  |  | 2 | 114 | 45 | 4791 | 228 |
| 1.农村道路建设 |  |  |  |  | 1557.20 | 1493.20 |  |  | 2 | 5 | 2 | 1497 | 39 |
| 村道路维修整治 | 店子镇元丰村 | 村道路维修整治8.2公里、4.5米宽（村道路维修整治挡防工程300m³） | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 18.00 | 18.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  |  | 1 |
| 村道路维修整治 | 汉阳镇壮山村 | 挡防工程667m³ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 40.00 | 40.00 | 省级财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 79 | 1 |
| 村道路维修整治 | 剑门关镇高峰村 | 村道路维修整治挡墙工程170m³，路面77㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 11.30 | 11.30 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 68 |  |
| 村道路维修整治 | 义兴镇甘水村 | 村道路维修整治挡墙工程200m³，路面维修211㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 15.00 | 15.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 85 | 3 |
| 村道路维修整治 | 盐店镇西庙村 | 道路维修整治项目，挡防工程450立方，路面维修125个平方 | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 28.75 | 28.75 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 166 | 2 |
| 村道路维修整治 | 杨村镇青墟村 | 村道路维修整治挡墙工程250m³，路面633㎡ | 挡防工程墙体采用C15水泥混凝土浇筑，路面维修路基采用8cm厚泥结碎石基础压实，路面采用18cm厚C30水泥混凝土浇筑 | 12月完工 | 24.00 | 24.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 156 | 6 |
| 农村桥梁 | 姚家镇钟岭村 | 黄家角涵洞（桥）新建工程 | 钟岭村-北庙乡漫水桥梁长18延米,路面宽度4.5米，桥梁全长6米 | 12月完工 | 54.00 | 54.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 92 |  |
| 农村桥梁 | 元山镇广化村 | 龙滩河桥 | 龙滩河桥路面宽度4.5米，桥梁全长8米 | 12月完工 | 140.00 | 140.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 177 | 8 |
| 农村桥梁 | 羊岭镇钟鼓村 | 剑寺桥 | 分岔口至钟鼓村桥梁长25延米,路面宽度4.5米，桥梁全长6.5米 | 12月完工 | 151.00 | 151.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  | 1 |  | 230 | 6 |
| 农村桥梁 | 江口镇陵峰村 | 漫水桥改造 | 漫水桥路面宽度4.5米，桥梁全长6米 | 12月完工 | 40.00 | 40.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 45 | 4 |
| 村道路建设 | 白龙镇黄林村 | 2.1公里、3.5米宽；漫水桥1座 | 路基宽4.5米，路面宽3.5米，18cm厚C30水泥混凝土面层，漫水桥路面宽度4.5米，桥梁全长6米 | 12月完工 | 99.35 | 99.35 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  | 1 |  |  |
| 通村组水泥路项目 | 香沉镇乘元社区 | 4公里、1米宽 | 路面由3.5米宽加宽至4.5米宽，路面面层采用30cm厚C25水泥混凝土 | 12月完工 | 72.00 | 72.00 | 中央财政衔接资金 | 县交通运输局 |  |  |  | 241 | 8 |
| 通村组水泥路项目 | 东宝镇联峰村 | 0.6公里，3米宽 | 路长0.6公里，路面宽3米，18cm厚C30水泥混凝土面层 | 12月完工 | 19.80 | 19.80 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 |  |  | 1 | 23 |  |
| 组道路及塘堰建设 | 普安镇鹤鸣村 | 改建道路6.4公里，宽3.5米，厚0.18米，采用C30砼浇筑），整治山坪塘5口（蓄水41840立方米） | 按照行业设计标准 | 12月完工 | 454.00 | 390.00 | 省级财政衔接资金 | 县发改局 | 1 |  |  | 50 |  |
| 组道路及塘堰建设 | 木马镇共同村 | 新（改）建安置点产业道路5.16公里，宽3.5米、厚0.18米采用C30砼浇筑，整治山坪塘3口 | 按照行业设计标准 | 12月完工 | 390.00 | 390.00 | 中央财政衔接资金 | 县发改局 | 1 |  |  | 85 |  |
| 2.农村供水保障设施 |  |  |  |  | 1240.00 | 1240.00 |  |  |  | 4 | 12 | 664 |  |
| 农村供水保障项目 | 演圣镇平坝社区 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 25.39 | 25.39 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 5 |  |
| 农村供水保障项目 | 金仙镇双桥村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 15.70 | 15.70 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 15 |  |
| 农村供水保障项目 | 义兴镇甘水村、红星村 | 场镇供水管道改扩建工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 103.63 | 103.63 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 152 |  |
| 农村供水保障项目 | 公兴镇宝龙村、向前村 | 场镇供水管道改扩建2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 35.95 | 35.95 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 14 |  |
| 农村供水保障项目 | 鹤龄镇永兴社区、龙潭村 | 场镇供水管道改扩建2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 32.27 | 32.27 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 45 |  |
| 农村供水保障项目 | 羊岭镇石城村、青柏村、太平社区、马鞍山村 | 更换破损老旧供水管道2处、管网延伸2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 48.16 | 48.16 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 65 |  |
| 农村供水保障项目 | 杨村镇建设村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 37.00 | 37.00 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 74 |  |
| 农村供水保障项目 | 木马镇威灵村、松木村、井泉村、金魁村 | 管网延伸3处、供水管道改扩建1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 33.50 | 33.50 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 |  | 86 |  |
| 农村供水保障项目 | 江口镇闻江社区、七林村、新禾村 | 场镇供水管网延伸工程3处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 97.10 | 97.10 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  | 1 | 1 | 156 |  |
| 农村供水保障项目 | 张王镇苍山村、大柏村、金号村 | 场镇供水管网延伸工程1处、村级分散工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 50.30 | 50.30 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  | 1 | 52 |  |
| 农村供水保障项目 | 下寺镇翰林社区 | 村级供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 27.20 | 27.20 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 剑门关镇剑门村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 48.00 | 48.00 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 剑门关镇茶坪村 | 新建村级供水工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 62.60 | 62.60 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  | 1 |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 汉阳镇壮山村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 26.30 | 26.30 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 普安镇飞凤村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 13.84 | 13.84 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 普安镇鹤鸣村 | 新建村级供水工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 19.71 | 19.71 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 龙源镇龙源镇文远村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 28.85 | 28.85 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 龙源镇天堂村、凉胜村 | 新建村级供水工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 22.43 | 22.43 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 姚家镇天字村、钟岭村 | 新建高位水池2口 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 21.00 | 21.00 | 中央财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 盐店镇五指村 | 新建村级供水工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 11.01 | 11.01 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 柳沟镇垂泉村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 42.60 | 42.60 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 柳沟镇团山村 | 新建村级供水工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 18.76 | 18.76 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 秀钟乡柏堰村、青岭村 | 场镇供水管网延伸工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 33.11 | 33.11 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 武连镇武庵村、双坪村 | 场镇供水管网延伸工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 19.11 | 19.11 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 开封镇高垭村 | 新建村级供水工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 9.50 | 9.50 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 开封镇和平社区、文庙村 | 供水管道改扩建1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 19.10 | 19.10 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 开封镇马林村、石印村 | 新建村级供水工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 26.65 | 26.65 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 元山镇粮丰村、时古村 | 场镇供水管网延伸工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 87.00 | 87.00 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 王河镇弹垭村 | 新建村级供水工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 16.51 | 16.51 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 王河镇平乐村 | 供水管道改扩建1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 17.87 | 17.87 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 演圣镇亭坝村、金刚村 | 村级供水管道改扩建2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 23.20 | 23.20 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 白龙镇松柏村、碑垭村 | 村级分散工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 26.75 | 26.75 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 樵店乡井田村 | 场镇供水管网延伸工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 16.84 | 16.84 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 白龙镇黄林村 | 新建村级分散供水工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 9.50 | 9.50 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 公兴镇大凉村 | 新建提水工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 30.70 | 30.70 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  | 1 | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 公兴镇大垭村、三泉村 | 村级分散供水工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 16.00 | 16.00 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 金仙镇西河村 | 新建村级分散供水工程1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 7.60 | 7.60 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 农村供水保障项目 | 香沉镇东沟村、乘元社区 | 新建村级供水工程2处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 22.76 | 22.76 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 农村供水保障项目 | 涂山镇东河村、厚子铺村 | 新建调节池1口、改扩建村级集中供水站1处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 36.50 | 36.50 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  | 1 |  |  |
| 3.农村水利设施 |  |  |  |  | 1132.02 | 1125.00 |  |  |  | 105 | 48 | 2630 | 189 |
| 剑阁县2023年农村饮水工程维修养护 | 下寺镇等29个乡镇 | 维修农村饮水工程165处 | 提高农村供水保障率 | 12月完工 | 245.00 | 245.00 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  |  |  |  |  |
| 剑阁县山洪灾害防治设施维修养护费 | 下寺镇等29个乡镇 | 42处自动雨量站、9处自动水位站运行维护费用、运行通信费用 | 按照行业设计标准及验收标准执行 | 5月完工 | 10.00 | 10.00 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  | 65 | 30 | 1650 | 136 |
| 剑阁县山洪灾害防治设施运行通信费 | 下寺镇等29个乡镇 | 42处自动雨量站、9处自动水位站 | 按照行业设计标准及验收标准执行 | 5月完工 | 22.00 | 22.00 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  | 20 | 9 | 438 | 26 |
| 2023年剑阁县三叉河小流域治理工程 | 下寺镇小剑村 | 治理水土流失面积23平方公里 | 防止水土流失、提高水土保持率 | 12月完工 | 805.00 | 805.00 | 中央水利发展资金 | 县水利局 |  | 20 | 9 | 438 | 26 |
| 光荣水库主干灌渠改造暨水肥一体化智能灌溉工程 | 普安镇光荣村 | 自光荣水库主坝东侧闸口途径一、二、三、五至七组（移民小区）沿线埋设Φ200PP管道3700m，并以组为界设置安全闸阀10个；在七组（移民小区果园）建设6×6×4的可容储100m3钢筋混凝土水池一口；建设100亩水肥一体化智能灌溉设施 | 按照行业设计标准及验收标准执行 | 12月完工 | 50.02 | 43.00 | 省级财政衔接资金 | 县民宗局 |  |  |  | 104 | 1 |
| 4.国有林场巩固提升项目 | 剑门关镇梁山村 | 拆除梁山村五组原危旧护林站房200㎡，建设二层砖混结构多功能森林康养经营用房320㎡，购置相关设备，完善附属工程及配套设施 | 按照行业设计标准及验收标准执行 | 11月完工 | 112.00 | 112.00 | 中央财政衔接资金 | 县林业局 |  |  |  |  |  |
| （二）人居环境整治 |  |  |  |  | 2243.00 | 2243.00 |  |  | 2 | 3 | 4 | 359 | 3 |
| 1.农村卫生厕所改造 | 19个乡镇45个村 | 新建农村户厕4300户 | 新建三格式化粪池有效容积不小于2立方米，对老粪坑密闭等方式进行治理等 | 11月完工 | 485.00 | 485.00 | 省级财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 2 | 4 | 248 |  |
| 2.集中安置点生产生活设施提升改造项目 | 普安镇水池村 | 在原有居民点附近原有老井的基础上，对老井进行加深、砌筑，并增添相应的抽水设施、以及安全保障措施 | 按照相关行业标准执行 | 12月完工 | 20.00 | 20.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 |  | 111 | 3 |
| 3.人居环境整治 | 江口镇、木马镇、杨村镇等 | 实施农村污水治理、农村垃圾治理、村容村貌提升、农村卫生厕所改造（公共厕所）等项目建设 | 按照相关行业标准执行 | 12月完工 | 1738.00 | 1738.00 | 省级财政衔接资金1055万元，中央财政衔接资金683万元 | 县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |
| 三、乡村治理 |  |  |  |  | 131.00 | 131.00 |  |  | 4 | 2 | 1 | 478 | 19 |
| 乡村治理暨精神文明阵地建设项目 | 汉阳镇壮岭村 | 建设村史阵地，完善乡村治理的体制机制，改造全村广播设施6处等 | 按照相关行业标准执行 | 12月完工 | 45.00 | 45.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 |  |  | 1 | 46 | 1 |
| 乡村治理暨精神文明阵地建设项目 | 普安镇水池村 | 建设村史阵地，开展清单制、积分制活动，设置积分制户公示栏及农户门前三包责任牌，建设光荣先锋榜文化长廊 | 按照相关行业标准执行 | 12月完工 | 31.00 | 31.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 |  | 111 | 3 |
| 乡村治理和精神文明阵地建设 | 普安镇光荣村 | 建设村史阵地，开展清单制、积分制活动，设置积分制户公示栏及农户门前三包责任牌，建设光荣先锋榜文化长廊 | 按照相关行业标准执行 | 12月完工 | 30.00 | 30.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 |  | 105 | 6 |
| 生产生活服务及网络平台建设 | 普安镇水池村 | 生产生活服务点和网络平台建设 | 按照相关行业标准执行 | 12月完工 | 5.00 | 5.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 |  |  | 111 | 3 |
| 生产生活服务及网络平台建设 | 普安镇光荣村 | 生产生活服务点和网络平台建设 | 按照相关行业标准执行 | 12月完工 | 20.00 | 20.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1 |  |  | 105 | 6 |
| 四、其他 |  |  |  |  | 816.00 | 816.00 |  |  |  | 136 | 45 | 25 |  |
| “雨露计划”职业教育补助 | 县域内 | 支持脱贫家庭新成长劳动力接受职业教育 | 按每生每学期不低于1500元的标准补助 | 12月完工 | 777.00 | 777.00 | 中央财政衔接资金 | 县乡村振兴局 |  | 136 | 45 |  |  |
| 公益性岗位 | 县域内 | 山洪灾害危险区责任人108人履职补贴 | 按每人每年不低于3600元的标准补助 | 12月完工 | 39.00 | 39.00 | 省级财政衔接资金 | 县水利局 |  |  |  | 25 |  |