|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | | | | | | | | | |
| **绩效目标自评表** (三） | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年农村通村组水泥路建设 | | | 项目负责人及电话 | | 杨清龙 0839-2916097 | | |
| 主管部门 | | | 剑阁县交通运输局 | | | 实施单位 | | 各乡镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 800 | | 800 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 800 | | 800 | | 10 | 100% | 10 |
| 其他资金 | 0 | | 0 | | - |  | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 目标1：完成全县通村组水泥路建10.6公里 目标2：完成全县村道路维修整治1.4公里 | | | | | 目标1：完成全县通村组水泥路建10.6公里 目标2：完成全县村道路维修整治1.4公里 | | | | |
| 绩效  指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
|
| 产出  指标  （50分） | 数量指标 | 村内道路硬化里程（新建农村公路） | | 6 | 10.6公里 | 10.6公里 | 6 | 无 | |
| 维修整治 | | 4 | 1.4公里 | 1.4公里 | 4 | 无 | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | | 8 | 100% | 100% | 8 | 无 | |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | | 8 | 100% | 100% | 8 | 无 | |
| 成本指标 | 4.5米宽通村水泥路补助标准 | | 6 | 50万元／公里 | 50万元／公里 | 6 | 无 | |
| 3.5米宽通村水泥路补助标准 | | 6 | 39万元／公里 | 39万元／公里 | 6 | 无 | |
| 维修整治 | | 6 | 以实际收方为准 | 以实际收方为准 | 6 | 无 | |
| 效益  指标  （30分） | 经济效益指标 | 改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善 | | 7 | 明显提高 | 明显提高 | 7 | 无 | |
| 社会效益指标 | 解决受益贫困人口出行难问题人口数 | | 8 | ≥1936人 | ≥1936人 | 8 | 无 | |
| 生态效益指标 | 有效改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高 | | 7 | 明显提高 | 明显提高 | 7 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | | 8 | 10年 | 10年 | 8 | 无 | |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 解决出行难问题受益贫困人口满意度 | | 5 | ≥95% | ≥95% | 5 | 无 | |
| 行业对工作的满意度 | | 5 | ≥98% | ≥98% | 5 | 无 | |
| …… |  | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | **100** |  | | **100** |  | |