附件1

| 2015年县级部门工业园区建设服务目标分解表 |
| --- |
| 单 位 | 分值 | 工作目标内容 | 备注 |
| 政府经济部门 | 县委农工委 |  | 协助完成农业产业化龙头企业产业基地项目资金向上争取1000万元；完成新进省、市龙头企业各1个；企业无投诉。 |  |
|  | 县城乡规划建设和住房保障局 |  | 按照县工业领导小组下达的时间节点完成园区建设项目的选址、用地规划许可、建设工程许可、设计评审等工作；6月底前完成江口园区项目规划、评审、选址等服务工作；企业无投诉。 |  |
|  | 县农业局 |  | 给农业产业化龙头企业配套优质水稻基地1万亩，优质小麦基地3万亩，高芥酸油菜基地10万亩，优质辣椒基地5万亩，中药材种植基地500亩；按企业申报的时间节点完成原料基地相关标准化认证；企业无投诉。 |  |
|  | 县林业和园林局 |  | 按照县工业领导小组下达的时间节点完成新材料产业园绿化工程和普安、江口园区入园项目林地占用报批工作；整合全县林产品资源配置，保障重点企业原料供应；指导中国农林低碳完成5000亩低效林改造；企业无投诉。 |  |
|  | 县水务局 |  | 按照县工业领导小组下达的时间节点完成水土保持方案制定工作，完成园区雨、污、自来水管网建设；完成江口园区5公里引水管道、净化设备及8000立方水利项目建设；完成普安园区供水站扩容，启动污水处理厂前期工作；企业无投诉。 |  |
|  | 县经济商务和科技信息化局 |  | 协助完成园区建设向上争取资金1000万元；指导企业向上争取战兴产业、技改投资、技术创新资金5000万元；负责企业供电、供气、通讯等保障服务；协助完成赤化至新材料产业园供电专线工程；负责完成剑门关酒业迁建办证工作；企业无投诉。 |  |
|  | 县交通运输局 |  | 按照县工业领导小组下达的时间节点完成普安工业园区一期剑南路至园区连接线道路建设及园区主干道建设；启动江口园区3.5公里主干道、连接线道路项目建设；实施剑门关服务区至污水处理厂108线道路改建工程，其中新材料产业园范围内建成、至污水处理厂1.1公里完成道路基础建设；增加剑门工业园区公交车班次；企业无投诉。 |  |
|  | 县财政局 |  | 及时拨付普安园区一期项目征拆启动资金1000万元；及时完成政府投资项目的财评工作；新兴产业创投基金引导基金到位2000万元；确保园区征地拆迁资金及时到位支付；企业无投诉。 |  |
|  | 县发展和改革局 |  | 6月底前指导完成创投基金的申报工作；年底前完成设立创投基金的批文；协助完成园区建设向上争取资金1000万元；完成园区项目的可研、评审、立项、节能评估工作；企业无投诉。 |  |
|  | 县国土资源局 |  | 5月底前完成给普安工业园区建设一期项目供地300亩；5月底前完成食品饮料产业园区建设项目（江口）供地100亩；5月底前完成新纪元电动汽车动力总成项目的挂牌供地；协助完成开发区瑞峰公司融资1亿元；按照工业领导小组下达的时间节点完成园区项目土地、房屋的征收拆迁工作；企业无投诉。 |  |
| 单 位 | 分值 | 工作目标内容 | 备注 |
| 政府经济部门 | 县国资局 |  | 6月底前完成瑞峰公司资产划转1亿元；11月底前再完成资产划转1亿元；9月底前指导完成创投基金的法人治理结构；企业无投诉。 |  |
|  | 县扶贫开发和移民工作局 |  | 整合相关项目资金500万元，用于普安工业园区建设；协助完成随迁酒厂入园；企业无投诉。 |  |
|  | 四川剑阁经济开发区 |  | 完成普安园区300亩工业用地整理50%的工程量；剑兴锂电二期项目建成投产；新纪元电动汽车总成一期项目建成投产；剑门关酒博园项目完成主体工程的50%；汇升三期项目完成主体工程的60%；嘉欣包装、捷鹏汽配、友派食品、恒力商混项目主体完工；改性沥青、高端门窗生产线项目落地开建；启动创投基金的设立；完成天然气三维物探和管输工程；指导完成重点乡镇返乡民工创业园建设投资4500万元、新入园项目7个；企业无投诉。 |  |
| 政府非经济部门 | 县人力资源和社会保障局 |  | 组织园区企业招工500人以上；培训企业员工500人次以上；完成高校毕业生创业园项目争取到位资金100万元；完成在建项目民工工资保证金的收缴工作；完成园区企业用工维权、劳动纠纷仲裁、失地农民失业保险等工作；加大农民工返乡创业园扶持力度；企业无投诉。 |  |
|  | 县环境保护局 |  | 按照工业领导小组会议下达的时间节点完成园区区域环评、基础设施及生产项目的环境影响评价；加强对企业“三废”达标排放的监测；企业无投诉。 |  |
|  | 县安全生产监督管理局 |  | 按照工业领导小组会议下达的时间节点完成园区企业特种岗位的培训和办证工作；指导入园企业的安全生产管理制度的建设；企业无投诉。 |  |
|  | 县政务服务中心 |  | 入园企业的审批、办证工作实行“一站式”办结；企业无投诉。 |  |
|  | 县教育局 |  | 4月底前完成原剑阁职中资产划转工作；企业无投诉。 |  |
|  | 县公安局 |  | 完成开发区派出所的标准化建设；按编制到位警察和招收协警；抓好园区安保培训工作，内保人员全部培训合格、持证上岗；督促完成园区企业办理消防合格证；企业无投诉。 |  |
|  | 县司法局 |  | 全年到各园区开展专题法律宣讲、法律援助不少于12件次；企业无投诉。 |  |
|  | 县统计局 |  | 按照工业领导小组会议下达的时间节点完成园区产业项目的投资、入库、统计服务工作；企业无投诉。 |  |
|  | 县食品药品和工商质监局 |  | 完成剑门关酒业（含原浆酒基地）异地迁建的办证工作；指导完成食品药品企业的质量体系认证工作；申报完成市级以上的名品、名牌、著名商标4件以上；企业无投诉。 |  |
|  | 县城镇管理局 |  | 保障园区环境卫生清洁；搞好园区服务工作，企业无投诉。 |  |
| 上管部门 | 县人民银行 |  | 工业企业贷款余额增长20%以上；协助完成华渝变压器土地回购问题；完善企业的征信系统，40个企业信誉等级上升；协助完成创投基金的设立工作；企业无投诉。 |  |

附件2

2015年乡镇工业园区建设服务目标分解表

| 单 位 | 分值 | 工作目标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下寺镇 |  | 完成剑门工业园区41户拆迁任务；做好辖区内企业、社区居民矛盾调处工作，维护良好发展环境；企业无投诉。 |  |
| 普安镇 |  | 完成普安工业园区10户拆迁任务，完成普安工业园区拆迁安置点建设；做好辖区内企业、社区居民矛盾调处工作，维护良好发展环境；企业无投诉。 |  |
| 城北镇 |  | 做好辖区内企业、社区居民矛盾调处工作，维护良好发展环境；企业无投诉。 |  |
| 北庙乡 |  | 5月份前完成北庙乡总体规划修编；完成改性沥青项目落地的征地、拆迁和矛盾调处工作；企业无投诉。 |  |
| 鹤龄镇 |  | 返乡农民工创业园建设投资500万元，入园企业1户。企业无投诉。 |  |
| 白龙镇 |  | 返乡农民工创业园建设投资1000万元，入园企业1户。企业无投诉。 |  |
| 公兴镇 |  | 返乡农民工创业园建设投资500万元，入园企业1户。企业无投诉。 |  |
| 武连镇 |  | 返乡农民工创业园建设投资500万元，入园企业1户。企业无投诉。 |  |
| 开封镇 |  | 返乡农民工创业园建设投资500万元，入园企业1户。企业无投诉。 |  |
| 元山镇 |  | 返乡农民工创业园建设投资1000万元，入园企业1户。企业无投诉。 |  |
| 江口镇 |  | 启动江口园区100亩征地、拆迁、土地整理，协助园区道路建设；完成投资1500万元；启动食品饮料产业园建设，争取入园企业2户；协助完成饮水工程建设；企业无投诉。 |  |
| 马灯乡 |  | 返乡农民工创业园建设投资500万元，入园企业1户。企业无投诉。 |  |

附件3

2015年工业园区建设考核细则

1.全县工业园区建设服务目标考核按100分制计分，年终考核时按县委、县政府下达目标责任书的相应分值进行折算，计入各责任单位考核总分。

2.按目标责任书要求，按时完成园区（含剑门新区）建设及入园项目（企业）建设、涉企服务等目标任务的，计90分。具体计分办法如下：

（1）园区（含剑门新区）基础设施建设及工业项目建设，按进度要求推进项目建设计30%；年内完成项目建设形象进度计40%；完成企业投产计30%，不涉及投产的纳入“年内完成项目建设形象进度”计分。

（2）征地拆迁安置工作，根据园区项目建设需要及县委政府的安排，完成土地（含林地）征用计40%；完成征地款支付计30%；完成农房等拆迁的计30%，无拆迁的纳入“征地款支付”环节计分。

（3）园区服务工作，建立完善“一站式”服务制度和办事流程计30%，服务事项按规定时限和要求“一站式”办理完结计70%。

（4）农业产业化龙头企业培育、企业生产原料保障、园区社会冶安保障、基础建设资金保障、项目用地供应保障、优惠政策清理、劳动用工培训、企业上规、项目申报争取等其他园区建设服务工作根据实际完成情况，按比例计分。

（5）重点乡镇创业园建设：完成固定资产投资和新入园工业企业各计50%。

3.按时完成县委、县政府、县工业工作领导小组临时交办的中心工作，计10分。

4.及时报送园区服务目标相关资料。年初报送目标分解情况、工作安排计划；每月25日前报送当月及累计完成情况，同时一并报送所涉及的相关工作资料。

5.受县委、县政府、县工业工作领导小组通报批评的每次扣5%。

6.县以上组织检查不合格的，每次扣5%。

7.按时参加新区、园区建设工作会议，及时完成县委、县政府、新区指挥部、县工业工作领导小组安排的工作任务。缺会或相关工作任务未完成的每项每次扣5%。

8.各责任单位新区、园区建设服务领导及工作机构健全，落实有专人负责，并协调做好园区服务目标督查工作。督查工作缺席一次扣5%。

9.新区、园区建设服务工作日常管理与日常考核由四川剑阁经济开发区管理委员会负责。

10.年终由县目督办对各责任单位年度目标进行集中考核。