附件：

剑阁县主要污染物减排目标考核细则

目标考核分共同目标和职能目标两部分。共同目标40分，职能目标60分，总分100分，具体分值分配和计分标准如下：

一、共同目标（40分）

1．成立减排领导机构，落实专人负责减排工作。（6分）

2．制订有2013年减排计划，并认真实施。（6分）

3．按照剑阁县人民政府办公室《关于切实加强全县2013年主要污染物减排工作的通知》，每季度向减排领导小组办公室报告工作进展情况。（10分）

4．有半年、年度实施情况报告。（6分）

5．完善减排软件资料汇编。（6分）

6．强化环境保护宣教工作，认真组织学习环境保护政策法规。（6分）

二、职能目标（60分）

| 责任单位 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县政府办 | 落实减排目标责任制 | 落实减排预警机制，统筹总量控制及减排工作。(20分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 实施减排预警控制 | 对完成减排目标有困难的企业和单位，要及时启动预警调控方案。(20分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 落实减排目标责任制 | 减排工作纳入全县目标管理体系。(20分) | 按检查实际情况计分 |
| 县环保局 | 落实减排目标责任制 | 1．组织开展对减排目标完成情况和措施落实情况及“十二五”目标完成进度的评价考核，考核结果向社会公告。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．公布主要污染物排放量指标公报。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 加快基础环保设施建设 | 1．督促做好鹤龄镇污水处理厂（日处理能力5000吨）建设，10月底前完成环保验收工作。(4分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．督促做好公兴镇污水处理厂（日处理能力5000吨）建设，10月底前完成环保验收工作。(4分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．督促做好白龙镇污水处理厂（日处理能力5000吨）建设，10月底前完成环保验收工作。(4分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 加强治理项目环境监管 | 1．加强县城污水处理厂环境监管。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．加强普安镇污水处理厂环境监管。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．加强下寺垃圾填埋场渗滤液处理设施环境监管。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 4．加强普安镇垃圾填埋场渗滤液处理设施环境监管。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 5．加强剑门关镇污水处理厂环境监管。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 6．加强雄鹰食品有限公司环境监管。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 7．加强木马综合养殖场环境监管。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 实施工程减排 | 1．督促剑阁县华阳生猪定点屠宰场污染治理，10月底完成验收。(3分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．督促剑门关火腿有限责任公司污染治理，10月底完成验收。(3分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．督促剑门关关氏酒厂污染治理，10月底完成验收。(3分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 4．督促剑门关镇志公寺食品有限公司废水治理，10月底完成验收。(3分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 5．督促川煤广旺水泥有限责任公司脱硝治理， 6月15日完成验收，综合脱硝效率达70%以上。(3分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 6．督促剑阁县公兴镇石龟山种养场综合治理，10月底完成验收。(3分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 7．督促剑阁县子龙猪场综合治理，10月底完成验收。(3分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 推动重点领域减排 | 督促抓好重点流域水污染治理；农村环境综合整治。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 加大督查检查力度 | 1．组织开展减排专项督查，并提供检查支撑材料。(2分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．严肃查处淘汰落后产能进展滞后问题；减排设施不正常运行及严重污染环境问题；污染治理进度缓慢等问题，并提供相关支撑材料。(1分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，落实工作方案、工作动态及总结。(1分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 推动全民减排 | 1．认真落实减排形势分析和预警预测，加强宣传。(1分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．组织开展世界环境日活动。(1分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 实施减排预警控制 | 督促各行业制定相关预警控制方案。(1分) | 按检查实际情况计分 |
| 县城管局 | 加强环保设施监管 | 1．下寺镇垃圾填埋场渗滤液处理设施正常运行，在线监测设备正常运行，确保达标排放。(30分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．普安镇垃圾填埋场渗滤液处理设施正常运行，在线监测设备正常运行，确保达标排放。(30分) | 按检查实际情况计分 |
| 县水务局 | 加快基础环保设施建设 | 1．牵头完成鹤龄镇污水处理厂（日处理能力5000吨）建设，10月底前完成环保验收工作。(9分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．牵头完成公兴镇污水处理厂（日处理能力5000吨）建设，10月底前完成环保验收工作。(9分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．牵头完成白龙镇污水处理厂（日处理能力5000吨）建设，10月底前完成环保验收工作。(9分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 4．启动前期建设工作：元山镇污水处理厂（日处理能力5000吨）、开封镇污水处理厂（日处理能力5000吨）、武连镇污水处理厂（日处理能力2000吨）、柳沟镇污水处理厂（日处理能力2000吨）、江口镇污水处理厂（日处理能力2000吨）。(5分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 加强治理项目环境监管 | 1．县城污水处理厂正常运行，在线监测设备正常运行，确保达标排放。(8分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．普安镇污水处理厂正常运行，在线监测设备正常运行，确保达标排放。(8分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．剑门关镇污水处理厂正常运行，在线监测设备正常运行，确保达标排放。(8分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 4．积极推行污水处理设施第三方运营管理的模式。(4分) | 按检查实际情况计分 |
| 县监察局 | 落实减排目标责任制 | 1．制定减排目标考核问责办法。(30分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．严格减排目标执行情况问责制，对未完成的企业和行政不作为的部门，要追究主要领导和相关领导责任，根据情况给予相应处分，并提供工作情况支撑材料。(30分) | 按检查实际情况计分 |
| 县统计局 | 落实减排目标责任制 | 提供减排核算全社会耗煤量、工业增加值、低COD排放行业工业增加值、城镇常住人口等相关数据。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 县经信局 | 加大淘汰落后产能力度 | 牵头淘汰污染严重砖瓦企业，1月前完成4家企业关停，并提供关停相关资料。(10分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 实施工程减排 | 1．牵头做好华阳生猪定点屠宰场污染治理，10月底前完成环保验收工作。(10分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．牵头做好剑门关火腿有限责任公司污染治理，10月底完成验收。(10分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．牵头做好剑门关关氏酒厂污染治理，10月底完成验收。(10分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 4．牵头做好剑门关镇志公寺食品有限公司废水治理，10月底完成验收。(10分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 5．牵头做好川煤广旺水泥有限责任公司脱硝治理， 6月15日完成验收，综合脱硝效率达70%以上。(10分) | 按检查实际情况计分 |
| 县畜牧食品局 | 加强养殖业治理 | 1．完成10%养殖量治理任务，治理10家规模以上养殖场，治理生猪6.5万头，10月底完成环保验收。(20分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．准备畜禽养殖减排核查现场。(20分) | 按检查实际情况计分 |
|  | 实施工程减排 | 1．牵头做好剑阁县公兴镇石龟山种养场综合治理，10月底完成验收。(10分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．牵头做好剑阁县子龙猪场综合治理，10月底完成验收。(10分) | 按检查实际情况计分 |
| 县公安局 | 加大淘汰落后产能力度 | 1．年底前淘汰污染严重的机动车辆，并提供相应支撑材料。(30分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．汽车审核绿色环保标志，提供相关支撑材料。(30分) | 按检查实际情况计分 |
| 县发改局 | 加快基础环保设施建设 | 1．落实城镇污水、垃圾处理收费政策，牵头完成提高收费标准，并监督落实执行。(10分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．协助完成鹤岭镇、公兴镇、白龙镇污水处理厂的资金争取工作。(30分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 3．牵头把2014年需建成的元山镇、开封镇、武连镇、柳沟镇、江口镇污水处理厂项目纳入年度项目计划库。(20分) | 按检查实际情况计分 |
| 县建住局 | 加快基础环保设施建设 | 牵头完成鹤岭镇、公兴镇、白龙镇污水处理厂的资金争取工作。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 县财政局 | 落实减排目标责任制 | 1．配套环保项目各项资金。(30分) | 按检查实际情况计分 |
|  |  | 2．落实减排机构及“三大体系”建设工作经费。(30分) | 按检查实际情况计分 |
| 县人社局 | 落实减排目标责任制 | 制定减排表彰奖励方案(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 县文广新局 | 推动全民减排 | 新闻媒体要加大减排宣传力度，在重要栏目、重要时段宣传先进经验，曝光反面典型，充分发挥舆论宣传和监督作用。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 县安监局 | 加大淘汰落后产能力度 | 协调督促淘汰污染严重砖瓦企业，1月底前完成4家企业关停，并提供关停相关资料。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 县国土局 | 加大淘汰落后产能力度 | 协调督促淘汰污染严重砖瓦企业，1月底前完成4家企业关停，并提供关停相关资料。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 县工商局 | 加大淘汰落后产能力度 | 协调督促淘汰污染严重企业，并提供关停相关资料。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 县林业局 | 加大淘汰落后产能力度 | 协调督促淘汰污染严重砖瓦企业，1月底前完成4家企业关停，并提供关停相关资料。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 总工会 | 推动全民减排 | 发挥职工监督作用，加强减排义务监督员队伍建设，组建监督员队伍。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 人民银行 剑阁支行 | 实施减排预警控制 | 金融机构要加大对减排项目的融资支持，提供绿色信贷支撑材料。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 白龙镇 人民政府 | 加快基础环保设施建设 | 协助完成白龙镇污水处理厂建设，10底以前完成环保验收。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 公兴镇 人民政府 | 加快基础环保设施建设 | 协助完成公兴镇污水处理厂建设，10底以前完成环保验收。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 鹤龄镇 人民政府 | 加快基础环保设施建设 | 协助完成鹤龄镇污水处理厂建设，10底以前完成环保验收。(60分) | 按检查实际情况计分 |
| 各乡镇 人民政府 | 加快基础环保设施建设 | 抓好农村环境综合整治。(60分) | 按检查实际情况计分 |

备注：资料报送：各减排目标责任单位务必将减排领导机构、具体经办人员名单、年度计划于2月20日前报送；每季度工作进展情况于每季度末25日之前报送。报送地点：县减排办（环保局总量办），联系电话：6602027。

剑阁县人民政府办公室                 2013年3月11日印发