附件1：

2019年东西部扶贫协作项目资金（第二批）分配表

单位：万元

| 预算单位 |  | 项目 名称 |  | 项目内容 | 本次下达金额 | 支出功能科目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（3个） |  |  |  |  | 770 |  |
| 剑阁县城北镇人民政府 | 石庙村葡萄产业基地项目 |  | 完善提升扩建葡萄产业示范园280亩，其中扩建80亩、新建园区作业道2公里、配套葡萄架杆拉线等 |  | 155 | 2130505 |
| 剑阁县卫生健康局 | 柳沟镇中心卫生院综合楼项目 |  | 新建卫生院门诊楼860平米及附属排污和配套设施。 |  | 100 | 2130506 |
|  | 杨村镇卫生院门诊住院综合楼项目 |  | 新建门诊住院综合楼2100平米及附属排污和配套设施。 |  | 515 | 2130506 |

| 附2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 杨村镇卫生院门诊住院综合楼项目 |  | 项目负责人及 联系电话 |  | 徐东生13881213050 |  |
| 主管部门 |  |  | 剑阁县卫生健康局 |  | 实施单位 |  | 杨村镇卫生院 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 590 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 东西部扶贫协作资金515 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建门诊住院综合楼2100平米及附属排污和配套设施。项目竣工投入使用后，最大限度改善卫生院的医疗条件和患者就医环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新建房屋面积 |  |  |  | ≥2100平方米 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  | ≥95% |
|  |  |  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2019年5月 |
|  |  |  |  | 完工验收时间 |  |  |  | 2019年12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 排污等配套设施 |  |  |  | ≤2000元/平方米 |
|  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  | ≤2809.52元/平方米 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 每千人口医疗卫生机构床位数 |  |  |  | ≥20张 |
|  |  |  |  | 每千人口卫生技术人口数 |  |  |  | ≥20人 |
|  |  |  |  | 每千人口乡村医生数量 |  |  |  | ≥17人 |
|  |  |  |  | 县域内就诊率 |  |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  |  |  | ≥50年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 受益贫困患者满意度 |  |  |  | ≥90% |
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 柳沟镇中心卫生院综合楼项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 伏大敏13981253192 |  |
| 主管部门 |  |  | 剑阁县卫生健康局 |  | 实施单位 |  | 柳沟镇中心卫生院 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： |  | 181.78 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 东西部扶贫协作资金100 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建卫生院门诊楼860平米及附属排污和配套设施。项目竣工投入使用后，最大限度改善卫生院的医疗条件、患者就医环境和突发公共卫生事件处置能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 新建房屋面积 |  |  |  | ≥860平方米 |
|  |  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  |  |  | ≥95% |
|  |  |  | 时效指标 | 开工时间 |  |  |  | 2019年5月 |
|  |  |  |  | 完工验收时间 |  |  |  | 2019年12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 排污等配套设施 |  |  |  | ≤2000元/平方米 |
|  |  |  |  | 工程造价 |  |  |  | ≤2113.72元/平方米 |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 每千人口医疗卫生机构床位数 |  |  |  | ≥40张 |
|  |  |  |  | 每千人口卫生技术人口数 |  |  |  | ≥40人 |
|  |  |  |  | 每千人口乡村医生数量 |  |  |  | ≥8人 |
|  |  |  |  | 县域内就诊率 |  |  |  | ≥90% |
|  |  |  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  |  |  | ≥50年 |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 受益贫困患者满意度 |  |  |  | ≥90% |
| 注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附2-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 剑阁县城北镇石庙村葡萄产业基地项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 何开建 13981283552 |  |
| 主管部门 |  | 剑阁县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 剑阁县城北镇人民政府 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 东西部扶贫协作资金155 |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完善提升扩建葡萄产业示范园280亩，其中扩建80亩 目标2：新建园区作业道2公里 目标3：配套葡萄架杆拉线 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完善提升扩建葡萄产业示范园280亩(其中扩建80亩) |  |  |  | ≥280亩 |
|  |  |  | 新建园区作业道2公里 |  |  |  | ≥2km |
|  |  |  | 配套葡萄架杆拉线 |  |  |  | ≥80亩 |
|  |  | 质量指标 | 扩建80亩葡萄苗木成活率 |  |  |  | ≥95% |
|  |  |  | 作业道水泥路面合格率 |  |  |  | ≥95% |
|  |  |  | 葡萄架杆拉线质量合格率 |  |  |  | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 葡萄产业示范园完善提升 |  |  |  | 9月底前完工 |
|  |  |  | 新建园区作业道 |  |  |  | 9月底前完工 |
|  |  |  | 葡萄架杆拉线配套工程 |  |  |  | 9月底前完工 |
|  |  | 成本指标 | 200亩葡萄提升费用 |  |  |  | ≤1000元/亩 |
|  |  |  | 扩建80亩葡萄采购苗木费用 |  |  |  | ≤3000元/亩 |
|  |  |  | 新建作业道2公里 |  |  |  | ≤30万元/公里 |
|  |  |  | 新建80亩葡萄架杆、拉线及人工费 |  |  |  | ≤4800元/亩 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 葡萄产业基地产值 |  |  |  | ≥364万元 |
|  |  |  | 葡萄产业基地带动增加贫困人口收入 |  |  |  | ≥1000元 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 带动贫困人口脱贫增收人数 |  |  |  | ≥179人 |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善耕地面积 |  |  |  | ≥280亩 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  |  | ≥90% |
| 注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 |  |  |  |  |  |  |  |